SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br OFÍCIO Nº 0536134 - TP/OE/P/DG/DG-GDG Senhores(as) Diretores(as), Supervisores(as) e Coordenadores(as), Tem o presente a ﬁnalidade de solicitar que o Relatório Anual das Atividades de 2015 de cada um dos Departamentos/Fundos/Núcleos/Centros seja anexado ao presente expediente, impreterivelmente, até o próximo dia 07 de dezembro. Atenciosamente, JOSÉ ALVACIR GUIMARAES Diretor-Geral do Tribunal de Justiça Em 12 de novembro de 2015. Documento assinado eletronicamente por JOSE ALVACIR GUIMARAES, Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, em 12/11/2015, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador 0536134 e o código CRC 03749E35. 0 066913-63.2015.8.16.6000 0536134v3 Ofício 9246 (0536134)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RELATÓRIO DEMANDAS, PROJETOS E ATIVIDADES 2015 DEZEMBRO / 2015 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 3 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) INTRODUÇÃO Pelo presente, encaminho relatório de atividades executadas pelo DTIC - Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, referente as áreas de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, atendimento a usuários, planejamento estratégico e plano de contratação no período de janeiro a dezembro de 2015, conforme segue: I - ESTRUTURA FUNCIONAL DO DTIC Quantitativo de servidores efetivos (por lotação e cargo) que executaram atividades no DTIC Qtde Pessoas Setor de Lotação Cargo Total 2 Técnico Judiciário Técnico em Computação Técnico Judiciário Oficial Judiciário 1 Direção 1 2 1 4 Assessoria Técnica Assessoria Jurídica 7 4 Analista de Sistemas Assessor Jurídico 4 Assessoria de Supervisão dos Núcleos Regionais de Informática: Curitiba, Região Metropolitana, Litoral, Londrina, Maringá, Foz do Técnico em Computação 66 66 Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Umuarama Guarapuava, Ponta Grossa Divisão de Análise e Desenvolv. de Sistemas Administrativos Divisão de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Judiciais Analista de Sistemas Analista de Sistemas 30 32 30 32 Técnico Judiciário 1 Técnico em Computação 37 Divisão de Atendimento a Usuários 43 25 Oficial Judiciário 4 Analista de Sistemas Técnico Judiciário 1 1 Divisão de Infraestrutura de Software I Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Qtde Pessoas Setor de Lotação Cargo Total Técnico em Computação Analista de Sistemas Técnico Judiciário 6 18 3 Divisão de Logística e Infraestrutura de Instalação Técnico em Computação Analista de Sistemas Técnico Judiciário 7 11 23 1 1 Técnico em Computação Oficial Judiciário 14 2 Divisão de Sistemas de Comunicação Analista de Sistemas 6 243 TOTAL DE SERVIDORES (atualizado em 02/12/2015) DTIC - Colaboradores por Divisão ( sem estagiários ) DAU SUNRI 26% 17% DTIC 1% DADSJ 13% ASSJUR 2% ASSTEC 3% DLII DADSA 13% 5% DSC 10% DIS 10% II Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 5 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) II – SISTEMAS CORPORATIVOS A seguir são relacionados os sistemas desenvolvidos pelo departamento para apoio às atividades judiciais e administrativas do TJPR. SISTEMAS CORPORATIVOS JUDICIAIS ID 1 Nome / Módulos PROJUDI Descrição Situação Em uso Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos, implantado em todo o Estado do Paraná, abrangendo todas as competências judiciais em 1º grau, turma recursal e 2º Grau (especialidade família).      Juizado Especial Cível Juizado Especial Criminal Turma Recursal Infância e Juventude Cível Adolescentes em Conflito c/ a Lei   Família Juizado Especial da Fazenda Pública      Vara Cível Vara da Fazenda Pública Vara Criminal Execução Penal Execução Penal e Medidas Alternativas      Plantão Judiciário Competência Delegada Auditoria Militar Cível Corregedoria dos Presídios Varas de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho 2º GRAU (Família e Infância) Plantão Judiciário    Mesa do Corregedor, 2ª Vice- Presidência   Processo administrativo CGJ SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) - CNJ 2 3 SNU Geração de numeração única para processos judiciais, de acordo com CNJ. Sistema de acompanhamento processual de processos físicos de varas criminais. Em uso Em uso SICC        Varas Criminais Distribuição Criminal Vara de Cartas Precatórias Vara de Auditoria Militar Varas do Tribunal do Juri Vara de Crimes contra o Menor Juizado Especial de Crimes contra a Mulher  Varas de Trânsito III Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) ID 4 Nome / Módulos CEPA - PENAS ALTERNATIVAS Descrição Situação Legado Sistema de acompanhamento de penas alternativas – somente utilizado por Curitiba 5 6 7 CEJA - COMISSÃO ESTADUAL DE ADOÇÃO ORÁCULO - ANTECEDENTES CRIMINAIS Controle de adoções internacionais Em uso Em uso Consulta de antecedentes criminais em bases de dados de sistemas (criminais) Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos Em Uso JUDWIN  Sistema Movimentação Processual Gabinete Desembargador Assessoria de Recursos Internet em 2º Grau. (processo de desativação pelo PJe) Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada.    8 9 TURMAREC Sistema de acompanhamento processual de recursos físicos Em uso nas turmas recursais. Sistema mantido pela Empresa MPS – terceirizada. SIJEC – Juizados Especiais Criminais Sistema de acompanhamento processual de juizados especiais criminais Em uso 1 1 1 1 0 MONITORAMENTO (CGJ) META 2 CALCULADORA DE PENA CONSULTAS PROCESSUAIS WEB Relatórios baseados na base de dados do SICC Relatórios Meta2/2009 e 2010 Calculadora de penas – Execuções Penais Consulta de processos, unificada, a ser disponibilizada no Portal TJPR. Abrange os sistemas PROJUDI (1º Grau, Turma Recursal, 2º Grau), SICC (Vara Criminal), JUDWIN (2º Grau), CÍVEL (Vara Cível). Este sistema está alinhado ao CNIPE/CNJ, de modo a alimentá-lo através de serviços. Em uso Em uso Em uso Aguardando homologação 1 2 3 14 e-MANDADO Envio de mandados e alvarás eletrônicos para Delegacias de Em uso Polícia Civil. 1 1 5 6 AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS JURISPRUDÊNCIA Autorização de viagens – Infância e Juventude Gerenciamento da jurisprudência do TJPR (incluindo turma recursal). Em uso Em uso 1 7 8 eVEP Sistema de acompanhamento de processos físicos de varas de execução penal Sistema de gerenciamento para o cartório distribuidor, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização do referido cartório. Legado Em uso 1 DistProcessual 19 20 21 22 Boletim Unificado Cível Centralizador de boletins mensais forenses (serventia e magistrado), em substituição ao boletim forense mantido pela Empresa Celepar e ao “Anexo C” solicitado pela CGJ. Sistema para controle de processos físicos de varas cíveis, implantado em novas comarcas ou onde ocorreu estatização de cartórios desta competência. Realização da sessão de julgamento em 2º grau utilizando documentos digitais, para processos físicos (dependência direta do sistema JUDWIN). Em uso Em uso Em uso Em uso Sessão Digital CAJU - Cadastro de Auxiliares da Justiça Sistema para cadastro e controle de auxiliares: peritos, síndicos/administradores judiciais, intérpretes, leiloeiros, jurados voluntários. 2 2 3 4 Banco de Sentenças Gestão do Arquivo de Processos Judiciais - GAJUS Gerenciamento de sentenças em 1º grau. Sistema para gerenciar os processos físicos arquivados no Barracão de Pinhais. Em uso Em uso 25 Consulta a Processos Físicos do Consulta a processos físicos do 2º grau, incluindo em Em uso IV Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 7 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) ID Nome / Módulos º Grau – COP Descrição Situação 2 segredo de justiça, a partir do Portal TJPR por advogados e servidores autorizados. Visa substituir a consulta atual do Portal TJPR. Possui incorporado o pedido de sustentação oral. Consulta a processos físicos da Turma Recursal. Visa substituir o sistema TurmaRec (Empresa MPS), mas permitindo somente consulta aos dados. Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos mantido pelo CNJ. Atenderá às ações em 2º grau, inicialmente às originárias. Aplicativo para apresentação de despachos elaborados e assinados junto à 1aVice-Presidência, para substituir o atual “Processômetro” desenvolvido pelo servidor Pedro Zaniolo 2 2 2 6 Consulta a Processos Físicos da Turma Recursal - JUREC Aguardando homologação 7 PJe Em uso Em uso 8 Processômetro – 1ª Vice- Presidência/Assessoria de Recursos – sistema não suportado por este Departamento. 29 Calculadora Judicial Cálculo de custas e multas. Em uso V Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 8 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS ID 1 Nome / Módulos HÉRCULES Descrição Recursos Humanos e Folha Pagamento Situação Em uso      R.H. Magistratura Corregedoria Estagiários Juízes Leigos e Conciliadores 2 3 DOMUS Sistema de Gerenciamento de Organogramas e Endereços do TJPR Gestão Patrimonial e Compras Em uso Em uso HERMES      Fornecedores Almoxarifado Contratos Bens Permanentes Convênios 4 5 SGMP Sistema de Gerenciamento de Movimentação Processual Corregedoria, Concursos e Gerador de Documentos SGMP Sistema de Controle de Magistrados, Funcionários e Serventuários Em uso Em uso Magistratura 6 7 8 9 CentroCopia FROTA Sistema de Gestão de Fotocópias Controle da Frota de veículos Em uso Em uso Em uso Em uso MENSAGEIRO FUNDOS Sistema de Comunicação Oficial do TJPR Gestão de Arrecadação de Custas    Guias do FUNJUS Guias do FUNREJUS Gestão de Arrecadação e Destinação provenientes de Prestações Pecuniárias  Guia do Oficial de Justiça 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 FUNREJUS MICROFILMAGEM PRECATÓRIOS Portal TJPR EQP Sistema para gerenciamento de recolhimentos do FUNREJUS Em uso Sistema de Controle de Microfilmagem Sistema de Gerenciamento de Precatórios Requisitórios Em uso Em uso Em uso Controle de Fitas de Backup Sistema de Controle Financeiro e Contábil Diário da Justiça Eletrônico SIAF E-DJ Em uso Em uso Em uso Formulários Consultas no Portal ARES SGU SEGURANÇA SABIA Gerador de Formulários Sistema de Controle de Suporte Sistema de Controle de Usuários Sistema de Autorização de Sistemas Próprios TJPR Sistema Bibliotecário Em uso Em uso Em uso FOLHA DE PAGAMENTO VI Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 9 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) ID Nome / Módulos Descrição Sistema de Recursos Humanos Sistema de Controle de Comarcas Sistema de Controle de Protocolos Sistema de Controle de Protocolos Cíveis Sistema de Controle Médico e Social Situação Em uso Em uso Em uso Em uso Não 24 25 26 27 28 29 SGRH SISCOM PROT PROTCV CENTRO MÉDICO Portal da Transparência Sistema para captura e publicação de dados no Portal da Transparência do TJPR Em uso 30 Malote Digital Sistema de troca de mensagens e documentos do Poder Judiciário Em uso 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 SADE SEI PONTO ELETRÔNICO GESTÃO DE DIÁRIAS LICIT SISOUV ATHOS GLADIUS SAU Sistema de Acompanhamento de Despesas Sistema Eletrônico de Informação Em uso Em uso Em uso Em uso Em uso Em uso Em uso Em uso Em uso Em uso Sistema para Controle de Ponto dos funcionários do TJPR Departamento Econômico e Financeiro Sistema de Comunicação dos Editais Licitatórios Sistema para Ouvidoria Sistema para Confecção de Documentos Sistema de Gestão Departamental Sistema de Atendimento a Usuários de Informática Sistema para Centro Médico Sistema de Gestão de Biblioteca SCM Biblioteca Em desenvolvimento 4 4 2 3 S-FUNREJUS SISCO Gestão Financeira e Orçamentária – Funrejus Sistema de Compras – DP Em uso Em uso 44 45 46 47 48 SISCOF FOL Concursos Publique-se CEPs Sistema de Compras – FUNREJUS Sistema Legado da Folha de Pagamento Sistema para controle de concursos Sistema de Gestão de Publicação de Documentos no Portal Em uso Serviços para consulta de CEPs Em uso Em uso Em uso parcial Em uso VII Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) III – DEMANDAS, ATIVIDADES e AQUISIÇÕES NO DTIC Seguem o detalhamento das demandas, projetos, iniciativas e atividades realizadas no ano de 2015, registradas e controladas no sistema de gestão departamental chamado Gladius. VIII Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 11 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 1. DTIC - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Interessado Principal: Direção deste Departamento 1.1. A01- PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO DTIC Período: [06/01/2015 : 18/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 90% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Elaborar uma proposta de reestruturação do DTIC, devido a crescente necessidade de melhoria na prestação dos serviços de competência deste Departamento, bem como, objetivando o aperfeiçoamento no gerenciamento dos mesmo e submeter à aprovação da Presidência do TJPR. Status Executivo: Realizado estudo de necessidades do DTIC, tais como atendimento a resoluções e determinações do CNJ, analise e adequação a novas atividades,serviços, papeis e responsabilidades. E também gerando um novo organograma e um prévio impacto financeiro. Proposta já concluída e aguardando avaliação e aprovação do Presidente, protocolo SEI nº 0041032-84.2015.8.16.6000 Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: SGTIC, DTIC (gestor Maria Inês Levis Costa) (envolvidos Nelson, Luiz Fernando Moletta) e demais divisões. Protocolo: 0041032-84.2015.8.16.6000 Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 1.2. A03- CONSTRUIR O PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE DE GOVERNANÇA DE TI Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 0% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Elaborar um Plano de Trabalho com Organograma, Papeis e Responsabilidades, atividades e prioridades para esta nova equipe. Executar e gerenciar as ações de Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. Acompanhar o andamento do projetos afetos ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Elaborar orientação visando à execução dos planos estratégicos, difundindo-as junto as Divisões para o seu cumprimento. Status Executivo: Aguardando aprovação Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: AT (gestor Maria Inês Levis Costa) 04 Analistas de Sistemas Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não aprovação do PTIC e PDTI Interessado Principal: Presidência 1.3. C04- PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DO PJE - 2º GRAU Período: [09/04/2014 : 16/12/2016] Status: Em execução % Concluído: 40% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Sistema de gerenciamento de processos judiciais eletrônicos desenvolvido pelo CNJ que atenderá ações em 2º grau. Projeto envolve diversas tarefas de responsabilidade do TJPR, tais como: Levantamento de requisitos para versão de 2º Grau, levantamento de necessidades para tribunais estaduais, confecção de fluxos, configurações do sistema, homologação do sistema, sugestão de melhorias, confecção de manuais de sistema, treinamentos dos diversos perfis e consequentemente a efetiva implantação do sistema. Salientamos que este projeto, conjunto com o CNJ, vem atender a necessidade de implantação desta versão do PJe de 2º Grau para os Tribunais de Justiça Estaduais e Militar. Status Executivo: Atividades realizadas até a data 20/11/2015 Realização de configurações e homologação dos fluxos. Homologação do sistema. Levantamento, encaminhamento e controle demandas de desenvolvimento pelo CNJ, quanto a erros/defeitos, usabilidade e melhorias após os testes e homologação do sistema. Treinamentos para os perfis de magistrados (Desembargadores e Juizes de 2º Grau), assessores de Gabinete, Centro de Protocolo. Saliento que o Departamento Judiciário ministrou treinamento de seus servidores. Apresentação do Sistema para órgãos externos, tais como: OAB-PR, Ministério Público do Paraná, Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Estado, liberando área para testes e homologação. 1ª fase da implantação teve inicio dia 05/10/2015 para para ações originários de 2º Grau, com exceção de agravo, habeas corpus, Órgão Especial e plantão judiciário. Acompanhamento dos recursos que deram entrada no TJPR, orientando e monitorando o andamento dos mesmos. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DTIC (gestor Maria Inês Levis Costa), DADSJ, DIS, DAU 0 0 0 0 6 analistas de sistemas - atividade, analise, configuração e homologação 7 técnicos em Computação - treinamentos, homologação e atendimento 2 analistas de sistemas - infra-estrutura 2 servidores - cadastramento, autorizações de usuários, organização de treinamentos e homologação Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Sistema Gladius Pág. 1/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:22 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Riscos: Necessidades urgentes que surgem, sem ter sido levantadas anteriormente, tais como requisitos impeditivos. Não priorização no atendimento por parte do CNJ, pois desenvolvimento é de responsabilidade do mesmo; Equipe insuficiente para atendimento e monitoramento; Falta de conhecimento da estrutura do sistema e de recursos do mesmo INICIATIVAS: 01) [20/11/2015 : 2016/12/16] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: Não informado 1º Semestre/2014 – construção do fluxo de processos originários de 2º Grau Novembro/Dezembro – 2014 Levantamento de requisitos º Semestre/2015 – conhecimento do sistema, configuração, aderência aos fluxos, sugestões de correção, melhorias e usabilidade. 1 Julho/2015 – inicio da homologação do sistema Setembro/2015 – Treinamentos para Gabinetes de Desembargadores, Juizes de 2º Grau, Judiciário e Centro de Protocolo. 05/10/2015 – 1ª Fase da Implantação – Processos Originários de 2º Grau (Exceção Agravo, Habeas Corpus, Órgão Especial e Plantão Judiciário) Fevereiro/2016 – 2ª Fase da Implantação – Liberação de acesso aos Agravos e Habeas Corpus Maio/2016 – 3ª Fase da Implantação – demais recursos (apelação, integração através de MNI com Propjudi. 2. AT - ASSESSORIA TÉCNICA Interessado Principal: Direção deste Departamento 2.1. A06- PROMOVER E ESTRUTURAR O PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 0% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Elaborar um plano de capacitação, considerando os treinamentos microsoft, treinamentos previstos nos editais atuais e futuros, treinamentos possíveis pela ESEJE, e treinamentos Internos) Status Executivo: Atividade a ser iniciada. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: AT (gestor Pablo Tavares) e todos do DTIC Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 2.2. APOIO A DIRETORIA Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Condução e controle dos Expedientes do DTIC, apoio às atividades da Diretoria do departamento, controle dos pagamentos deste departamento, e condução de assuntos relacionados ao planejamento estratégico e plano diretor. Apoio as demais divisões e assessorias Status Executivo: Atividades realizadas diariamente. Última data de atualização pelo gestor: 02/12/2015 Equipe alocada: 7 servidores Protocolo: Não disponível 2.3. AUDITORIA NCI 2012 Período: [08/10/2012 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Protocolizado sob nº 147.576/2012 para que se cumpra integralmente as recomendações apresentadas no Relatório de Auditoria Conclusivo em Contratos de Tecnologia da Informação apresentado pelo Núcleo de Controle Interno. Status Executivo: Em execução. Última data de atualização pelo gestor: 28/07/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 147576/2012 INICIATIVAS: 01) [16/07/2013 : 2015/12/31] Tipo: Status: Aprovada % Concluído: Não informado Desenvolver mecanismos para cumprir as determinações do Relatório. 2 .4. B04- ELABORAR O PLANO DE GESTÃO DE MUDANÇAS (PGM) Período: [02/02/2015 : 05/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 0% Descrição: Elaborar o Plano de Gestão de Mudanças (PGM) por meio de grupo de trabalho (GT) a ser designado de forma a: Participa do PDTIC: SIM - - - - - - - - - definir escopo mínimo de operações para a versão inicial; organizar, aperfeiçoar e comunicar as ações, protocolos, entradas e saídas; estabelecer fluxos compactuados; levantar riscos e meios de tratamento; indicar responsabilidades; definir interfaceamento com demais planos; estabelecer processos de revisão; definir alguns indicadores operacionais de acompanhamento; definir forma e prazos de comunicação. Esta demanda se encerra com a entrega do Plano para aprovação da SGTIC, comunicação geral e colocação em prática da primeira versão e será um dos principais documentos balizadores da implantação do Processo de Gestão de Mudanças do DTIC. Status Executivo: Aprovado e aguardando início. Última data de atualização pelo gestor: 24/11/2015 Equipe alocada: AT (gestor) e DTIC Sistema Gladius Pág. 2/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:23 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 13 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: - revisão de literatura (COBIT, ITIL, etc); - - - - pesquisa em algumas instituições; acompanhamento EPM tempo parcial dos integrantes e partes consultadas software de auxílio Riscos: - baixo conhecimento na formalização do Plano pelo GT - - - apoio aquém do necessário pelo(s) gestor(es) pouco envolvimento do(s) integrante(s) do GT e da(s) equipe(s) consultadas recebimento de consultoria e treinamento no assunto (positivo) 2.5. ORÇAMENTO DTIC 2015 Período: [01/10/2015 : 30/10/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Ajustes e adequações do orçamento DTIC 2015 Status Executivo: Ajustes realizados no orçamento 2015 do DTIC Última data de atualização pelo gestor: 29/10/2015 Equipe alocada: 2 servidores Protocolo: Não disponível 2.6. ORÇAMENTO DTIC 2016 Período: [01/10/2015 : 30/11/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Elaboração do orçamento DTIC 2016 Status Executivo: Elaboração do orçamento DTIC 2016 Última data de atualização pelo gestor: 04/11/2015 Equipe alocada: Gestores do Departamento Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 2.7. CERTIFICAÇÃO DIGITAL Período: [31/10/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Controle das solicitações e renovações de certificado digital para servidores e magistrados do TJPR. Entre Julho a Setembro houve uma demanda de emissão de certificados para servidores acima do normal (199 certificados), além das emissões para Magistrados. Status Executivo: Gerando as certificações para os Magistrados e Servidores com certificação a vencer. Última data de atualização pelo gestor: 23/10/2015 Equipe alocada: 2 Servidores Protocolo: Não disponível 2.8. ESTATIZAÇÕES Período: [01/01/2013 : 31/12/2014] Status: Suspensa % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Estatização de cartórios no Paraná Status Executivo: Aguardando novas demandas da Presidência. Última data de atualização pelo gestor: 28/07/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/01/2013 : 2014/12/31] Tipo: Pendências Status: Suspensa % Concluído: Não informado Aguardando o pedido das próximas Estatizações. 2.9. IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO EPM NO DTIC Período: [01/09/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Instalação e Configuração da Solução EPM (Enterprise Project Management) - Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio de Projetos no TJPR. Status Executivo: Desde 09/09/2015, o consultor EPM Compusoftware/Microsoft está trabalhando no DTIC para resolver uma lista de pendências e melhorias no ambiente. Previsão de término até final de outubro. Acompanhamento e correções das solicitações do Escritório de Projetos do TJPR. Em 2015, principais projetos 2 1 ª Vice-Presidencia, e projetos internos do DTIC. Em 2014, principais projetos originados pela Falconi. Instalação do ambiente de produção, desde 5/04/2014. Última data de atualização pelo gestor: 23/10/2015 Equipe alocada: 1 servidor Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [28/09/2015 : 02/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Reconfiguração do serviço de workflow, limpeza da base e teste Power View Testes de recuperação do serviço de workflow Atualização dos servidores de testes (aplicação e banco de dados) Sistema Gladius Pág. 3/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:24 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 14 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Instalação de novo servidor de produção Configuração, aplicação de patches e updates 0 2) [21/09/2015 : 23/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% % Concluído: 100% Aplicação de atualização no servidor SQL e correções no ambiente reinstalação do serviço de Workflow e testes com o ambiente em HTTP Atualização de relatórios e ajustes nos serviços de fila e perfil de usuário 03) [15/09/2015 : 18/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída Correção dos certificados, reinstalação do servidor Office Web. Reunião com Equipe do Escritório de Projetos, e correções no ambiente Reunião com Equipe de Banco de Dados e verificação de ajustes no servidor SQL Configuração de backup de configurações, atuação no serviço de workflow e report 04) [09/09/2015 : 11/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Reunião de avaliação do ambiente, verificação de logs e atualizações Aplicação de Correções, atualizações e patches Aplicação de certificados do TJPR nos servidores e alteração para protocolo HHTPS. 05) [13/03/2015 : 13/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Auxílio de Reporting Services/SQL Server ao cliente para criação, manutenção e melhorias. Configuração do RS e Migração dos Relatórios para o servidor WFE de produção. [ Consultor: Otto Moura ] 06) [12/03/2015 : 12/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Adaptação do modelo de Relatórios do TJPR com os indicadores redesenhados. Mudanças para a versão Final do Relatório de Status. Desenvolvimento do Relatório de Termo de Abertura do Projeto. [ Consultor: Otto Moura ] 07) [11/03/2015 : 11/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Criação de views e procedures com as informações dos projetos do EPM e sites de projetos do Sharepoint. Criação do protótipo desenhado pelo cliente para o Relatório de Status. [ Consultor: Otto Moura ] 0 8) [10/03/2015 : 10/03/2015] Instalação e testes do Reporting Services no servidor de banco de dados. Criação do banco de dados TJPR para o Conjunto de dados (Datasets). [ Consultor: Otto Moura ] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% 0 9) [09/03/2015 : 09/03/2015] Configuração de WF no Ambiente de Produção Criação do fluxo de Propostas de projetos. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% 10) [09/03/2015 : 13/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Instalação e testes do Reporting Services no servidor de banco de dados. Criação do banco de dados TJPR para o Conjunto de dados (Datasets). Criação de views e procedures com as informações dos projetos do EPM e sites de projetos do Sharepoint. Criação do protótipo desenhado pelo cliente para o Relatório de Status. Adaptação do modelo de Relatórios do TJPR com os indicadores redesenhados. Mudanças para a versão Final do Relatório de Status. Desenvolvimento do Relatório de Termo de Abertura do Projeto. Auxílio de Reporting Services/SQL Server ao cliente para criação, manutenção e melhorias. Configuração do RS e Migração dos Relatórios para o servidor WFE de produção. 1 1) [26/02/2015 : 26/02/2015] Configuração de WF no Ambiente de Produção Criação do fluxo de Projetos. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% % Concluído: 100% % Concluído: 100% % Concluído: 100% % Concluído: 100% 1 2) [25/02/2015 : 25/02/2015] Configuração de WF no Ambiente de Produção Criação do fluxo de Projetos. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída 1 3) [12/02/2015 : 12/02/2015] Configuração de WF no Ambiente de Produção Criação do fluxo de Propostas de projetos. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída 1 4) [11/02/2015 : 11/02/2015] Configuração de WF no Ambiente de Produção Criação do fluxo de Propostas de projetos. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída 1 5) [03/02/2015 : 03/02/2015] Reuniões de Levantamento de Requisitos Entendimento e definição das configurações que serão implementadas. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída 1 6) [02/02/2015 : 02/02/2015] Reuniões de Levantamento de Requisitos Entendimento e definição das configurações que serão implementadas. [ Consultor: José Roberto ] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% 17) [01/01/2015 : 31/12/2015] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: 50% Correções de erros, e apoio no atendimento aos usuários e Escritório de Projetos TJPR. Sistema Gladius Pág. 4/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:25 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 2.10. PDTIC 2015 E 2016 Período: [03/08/2015 : 30/11/2015] Status: Em execução % Concluído: 60% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Elaboração do Plano Diretor de TIC (PDTIC 2015 / 2016) Status Executivo: Atividade diretamente ligada a conclusão das atividades do PETIC 2015-2020. Documento revisado e aprovado pelo Supervisor Geral de Informática no dia 16/11/2015. Aguardando a melhor data para a apresentação ao Presidente. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: 5 servidores Protocolo: Não disponível 2.11. PETIC 2015 A 2020 Período: [01/01/2012 : 20/11/2015] Status: Em execução % Concluído: 90% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 2015 a 2020. Status Executivo: O Documento PETIC foi revisado pela Direção do DTIC, e apresentado para a Supervisão Geral de TIC. Aprovado pelo Diretor e pelo Supervisor. Aguardando o Supervisor da SGTIC agendar apresentação ou despacho com o Presidente sobre o referido documento. Última data de atualização pelo gestor: 02/12/2015 Equipe alocada: 6 servidores envolvidos diretamente. Protocolo: 408595/2013 INICIATIVAS: 0 1) [18/09/2015 : 18/09/2015] O Documento PETIC está sendo revisado pela Direção do DTIC. Previsão de término e agendamento da apresentação para a Supervisão de TIC no ínicio de Outubro/2015. Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% 02) [01/06/2015 : 31/07/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Reunião com Diretoria do DTIC para discussão dos principais Objetivos Estratégicos no DTIC. 2.12. POC PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E IDENTIFICAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS Período: [01/10/2015 : 30/11/2015] Status: Em execução % Concluído: 25% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Digitalização, higienização, e captura de informações dos processos para auxiliar na contabilização dos depósitos judiciais dos processos em questão. ESCOPO: Serão definidos pela presidência deste tribunal a quantidade de processos a serem submetidos durante este projeto, bem como critérios para seleção dos mesmos. Além do que foi citado no objetivo deste projeto, a seguir podemos destacar alguns requisitos mínimos na prática da mineração dos dados: 1. Captação de dados de depósitos judiciais – identificação de guias / boletos de depósitos judiciais para extrair os dados de nomes das partes, data do depósito, valor depositado e unidade judiciária. 2. Existência de Alvará judicial de levantamento com identificação do beneficiário. 3. Identificação dos dados do processo – número do processo, qualificação completa das partes, qualidade no processo (ex. réu, autor, querelante), Vara (unidade judicial), Comarca. 4 5 6 . Apontar as decisões processuais (sentenças, deferimentos / indeferimentos). . Identificação dos advogados atuantes no processo. . Identificação de processos com cunho histórico (os parâmetros para identificação deste item devem fixados pelo Centro de Protocolo Judiciário Estadual e Arquivo Geral e Centro de Documentação). Através da obtenção destas informações será possível realizar a atualização monetária dos valores de depósitos judiciais, bem como, conversão de moedas quando for o caso, buscando assim mais uma forma de identificação dos valores mantidos em depósito. Com o manuseio dos processos, será possível otimizar a organização do acervo dos arquivos do Poder Judiciário, indicando a data para descarte dos documentos, conforme os critérios da TABELA DE TEMPORALIDADE. ENVOLVIDOS: Serão realizados atividades com 03 empresas do ramo, para apresentarem suas soluções e recursos. Posteriormente, as informações coletadas serão apresentadas ao Diretor Geral e Presidência do TJPR. Para análise de viabilidade de elaboração de termo de referência. Status Executivo: A PoC foi realizada por 3 empresas convidadas (PRIXX TECNOLOGIA, GREEN SOLUCOES, PRODIMAGE) e está agendado para a data 10/12/2015 a apresentação ao Diretor-Geral do TJPR. Última data de atualização pelo gestor: 02/12/2015 Equipe alocada: 2 servidores (DTIC e Assessor do Gabinete do Diretor Geral) Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 0 1) [09/11/2015 : 13/11/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída Status: Concluída Status: Concluída % Concluído: 100% % Concluído: 100% % Concluído: 100% PoC com empresa GREEN SOLUÇÕES 4 0 Processos e 5119 paginas 2) [26/10/2015 : 30/10/2015] 0 Tipo: Planejamento PoC com empresa PRIXX TECNOLOGIA 40 Processos e 5074 paginas 03) [01/10/2015 : 30/11/2015] Tipo: Planejamento Segue orientações dos trabalhos que serão realizados durante a execução da PoC (Proof of Concept), ou seja, a prova de conceito das soluções de digitalização e mineração de informações em processo judiciais apresentadas por 03 empresas do setor de TI. Principais etapas das atividades: 1 . O DTIC fornecerá 40 processos judiciais para cada empresa convidada a participar da PoC neste projeto, com a finalidade de demonstrar suas tecnologias, força de trabalho, e seus procedimentos relacionados a higienização, digitalização, e identificação das informações em processos judiciais. . O DTIC fornecerá para cada empresa uma sala no prédio do DTIC para realizar suas atividades, no período máximo de 05 dias úteis, a partir da data 2 Sistema Gladius Pág. 5/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:26 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 16 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) previamente agendada. Sobre a Infraestrutura disponível: 06 pontos de rede lógica e elétrica, 02 computadores, e 04 mesas de apoio para os trabalhos. Obs.: demais equipamentos deverão ser providenciados pela própria empresa responsável pelas atividades. 3 . A Empresa deverá comunicar com antecedência ao DTIC a listagem de pessoas envolvidas e os equipamentos utilizados nas dependências do tribunal, para autorização prévia do setor de segurança predial. . Após o término dos trabalhos a empresa deverá devolver ao DTIC os processos físicos, organizados, higienizados e íntegros, bem como todo o material digital produzido. . Na data agendada pelo DTIC, o representante da respectiva Empresa apresentará ao Diretor Geral do TJPR sobre o trabalho realizado, as informações 4 5 identificadas nos processos (segue abaixo uma sugestão de layout de apresentação das informações). Opcional utilizar algum recurso complementar e sucinto (slides, vídeo, etc). As informações coletadas e geradas durante a digitalização poderão ser apresentadas em um sistema próprio com no mínimo as seguintes telas e/ou informações: a) Tela Inicial com um resumo dos 40 processos digitalizados; b) Tela de Detalhes, poderá ser acessada a partir da tela inicial 2.13. PONTO BIOMÉTRICO Período: [01/01/2013 : 31/12/2015] Status: Suspensa % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Aquisição de solução constituída de equipamentos, softwares, instalação, implantação, treinamento, serviços e determinar os procedimentos de controle, visando a gestão da frequência diária de ponto, através de sistema biométrico, de presença e horário conforme determinado na Resolução nº 15/2010. Status Executivo: Concluída as ações pertinentes ao DTIC. Aguardando definições na Secretaria do TJ Última data de atualização pelo gestor: 08/10/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 100518/2011 INICIATIVAS: 01) [01/01/2013 : 2015/12/31] Tipo: Pendências Status: Suspensa % Concluído: Não informado Existem uma série de pendências com a equipe de Engenharia. Expediente parado na Secretaria. Maria Inês ficou de enviar um Mensageiro para o Secretário com o objetivo de verificar o andamento do Projeto. Aguardando parecer do DEA sobre projeto de TOTEN fornecido por um dos fornecedores (o projeto do DEA não comporta no-break interno com espaço para cabos e ventilação), revisão dos pontos que serão instalados, estratégia de instalação e demais dúvidas levantadas pelo DTIC. O cronograma levantado pelo DEA foi considerado irreal frente a quantidade estimada de pontos. 2.14. SISTEMA DE GESTÃO DEPARTAMENTAL - GLADIUS Período: [21/05/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 70% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Criar sistema de informação para auxiliar na gestão e nas atividades administrativas do DTIC Status Executivo: Implantação nos órgãos DTIC, NEGE, DEA, DASG, após na Secretária. Criado os perfis de visualização: CUPULA e DIRETOR Última data de atualização pelo gestor: 23/10/2015 Equipe alocada: 1 servidor Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [20/10/2015 : 21/10/2015] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Concluída % Concluído: 100% Incluir três novos gráficos em Sinóticos / Departamentos / Licitações: 1) Gráfico de Vencedores por Qtde de Editais Adjudicados; 2) Gráfico de Vencedores por Qtde de Itens Adjudicados; 3) Gráfico de Vencedores por Valor Adjudicado 02) [28/09/2015 : 02/10/2015] Tipo: Ação Status: Em estudo % Concluído: 0% Desenvolvimento de rotina para inclusão do erros retornados pelo sistema TCE-SEICED nos editais. 03) [18/09/2015 : 25/09/2015] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: 80% Desenvolvimento de funcionalidade de atualização do cadastro de Pessoas SEICED em separado das telas de Editais. 04) [16/09/2015 : 25/09/2015] Tipo: Ação Status: Em estudo % Concluído: 0% Desenvolvimento de rotina de retorno dos registros inseridos no TCE-SEICED e visualização das linhas de itens na forma de padrão de cores. 05) [10/09/2015 : 11/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Desenvolvimento de funcionalidade para exibição de mapas em tela cheia/tela normal (Municípios e Comarcas) 06) [09/02/2015 : 17/08/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Desenvolvimento do módulo de Editais de Licitação para contemplar envio de informaões para o TCE-PR (Sistema SEI-CED) 2.15. SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS EM AUDIO E VÍDEO. Período: [22/08/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Solução de gravação de audiências em audio e vídeo. Status Executivo: Criado o primeiro pedido da Ata de Registro de Preços. Aguardando confirmação de valores e assinatura do Presidente. Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: Na gestão e coordenação do projeto: 1 servidor No desenvolvimento da customização da solução: Analista de Sistemas 1 Na instalação, implantação, treinamento e suporte: Técnico da Kenta/Riole Técnicos dos NRI Sistema Gladius Pág. 6/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:27 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 17 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Protocolo: 189769/2013 INICIATIVAS: 1) [17/09/2015 : 18/09/2015] Recebida a comunicação da criação do aditivo para regularizar o nome do Consórcio 0 Tipo: Resultados Status: Concluída % Concluído: 100% 02) [23/07/2015 : 23/07/2015] Tipo: Resultados Status: Concluída % Concluído: 100% Recebimento do CNPJ do consórcio KENTA/RIOLE pela DTIC/AJ para correção da Ata de Registro de Preços. 03) [16/06/2015 : 16/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Criação do pedido inicial da Ata pelo Ofício SEI-0257785 de 17/06/2015, protocolado sob o nº SEI-0035456-13.2015.8.16.6000, contemplando 34(trinta e quatro) ofícios judiciais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, assim relacionados: 23(vinte e três) varas cíveis, 7(sete) varas criminais, 2(duas) varas da Infância e da Juventude e Adoção, 1(uma) vara de Adolescentes em Conflito com a Lei e 1(uma) vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude 04) [26/05/2015 : 26/05/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Criação da Ata de Registro de Preços Nº 09/2015. Houve necessidade de se criar o Termo Aditivo nº 1/2015 para retificação do nome do consórcio vencedor. 05) [24/04/2015 : 24/04/2015] Tipo: Resultados Status: Concluída % Concluído: 100% Ajustes da homologação realizados com o resultado APROVADO para licitante Consórcio KENTA/RIOLE 06) [26/02/2015 : 26/02/2015] Tipo: Resultados Status: Concluída % Concluído: 100% Relatório Técnico de Avaliação considerando LUME REPROVADA 07) [18/02/2015 : 20/02/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Prova de conceito (homologação) 2.16. VIABILIDADE SOBRE CONTINUIDADE CONTRATO MICROSOFT NO TJPR Período: [27/11/2015 : 18/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 10% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Estudos sobre a viabilidade ou não na continuidade do contrato de suporte e manutenção dos produtos Microsoft. Status Executivo: Atividades executadas em conjunto com as unidades do DTIC, e algumas consultas eventuais a empresa Microsoft/Compusoftware. Última data de atualização pelo gestor: 02/12/2015 Equipe alocada: ASSTEC, DIS, DSC, SUNRI Protocolo: Não disponível 3. DAU - DIVISÃO DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS Interessado Principal: Departamento de Engenharia e Arquitetura 3.1. SAU - ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Período: [10/08/2015 : 23/11/2015] Status: Em execução % Concluído: 10% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Ajustes no sistema de Atendimento a Usuários (SAU) para registro e controle de solicitações encaminhadas ao DEA- Departamento de Engenharia e Arquitetura. Status Executivo: Efetuada reunião com Engª Vivian onde foram repassados os fluxos dos atendiemtnos recebidos pelo DEA. Analisadas as modificações e ajustes necessários ao sistema SAU para contemplar os atendimentos de outro departamento, bem como suas necessidades específicas de controle de nível de serviço de empresas de manutenção, dentre outas. Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 2 técnicos Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Direção deste Departamento 3.2. A04- REVISAR O CATÁLOGO DE SERVIÇOS Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Elaborar um plano de trabalho com uma análise detalhada do Catálogo de Serviços existente no Sistema SAU e propor melhorias nas definições existentes, incluindo acordo de nível de serviço (ANS). Status Executivo: Atividade a ser iniciado. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DAU (gestor) e DTIC Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 3.3. D02- ELABORAR PLANO DE DESEMPENHO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS (PDAU) Período: [07/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Elaborar um plano de trabalho para o PDAU e a execução deste plano. Status Executivo: Sistema Gladius Pág. 7/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:28 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 18 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) A ser definido pelo Gestor Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DAU Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 3.4. D03- PROMOVER AÇÕES PARA MINIMIZAR O NÚMERO DE CHAMADOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTOS Período: [07/01/2015 : 16/12/2016] Descrição: Escopo Preliminar: Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: SIM Elaborar um plano para melhorar a comunicação interna do DTIC. Elaborar um plano para melhorar a comunicação externa do DTIC Status Executivo: Detalhamento a ser definido pelo Gestor Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DAU (gestor), e envolvidos os gestores do DTIC Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 3.5. DAU - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Atividades desempenhadas diariamente pela equipe do DAU. Status Executivo: Em execução diária. Última data de atualização pelo gestor: 28/07/2015 Equipe alocada: Atendimento telefônico 1º nível: 10 servidores Atendimento 2ª nível: 24 servidores e 2 estagiários Triagem de solicitações: 5 Servidores e 1 Estagiário Confecção e manutenção da Base de Conhecimentos: 2 Servidores Desenvolvimento e manutenção do SAU: 1 Servidor Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 3.6. BASE DE CONHECIMENTO Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 55% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Concentrar as informações e procedimentos relativos aos atendimentos de 1º e 2º nível do DTIC. Status Executivo: Em fase de construção. Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos Protocolo: Não disponível 3.7. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS Período: [01/07/2015 : 31/08/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Atualização do cálculo de contas judiciais nos processos. Status Executivo: Aguardando conclusão das correções levantadas pelos usuários que participaram da homologação. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 1 Técnico Protocolo: Não disponível 3.8. IMPLANTAÇÃO PROJUDI – 2º GRAU Período: [31/10/2013 : 24/07/2015] Status: Suspensa % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: IMPLANTAÇÃO PROJUDI – 2º GRAU Status Executivo: Implantado na 11ª e 12ª Câmaras Última data de atualização pelo gestor: 18/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 3.9. PJE Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Sistema de gerenciamento de processos eletrônicos mantido pelo CNJ. Atenderá às ações em 2º grau, inicialmente às originárias. Status Executivo: Em fase de implantação, sendo que os testes, com aplicação de metodologia específica, para construção da documentação do sistema e homologação do fluxo continuam. Última data de atualização pelo gestor: 22/10/2015 Equipe alocada: Sistema Gladius Pág. 8/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:29 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 19 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 8 Técnicos Protocolo: Não disponível 3.10. PROJUDI - CENTRAL DE PRECATORIOS Período: [01/07/2015 : 31/01/2016] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Processamento dos ofícios requisitórios através do sistema PROJUDI, para os atos necessários para composição de Precatórios. Status Executivo: Realizado treinamento de 44 usuários nos dias 27 e 28 de julho, aguardando retorno da Sra. Patricia, Diretora da Central de Precatórios para implantação do Sistema. Última data de atualização pelo gestor: 20/11/2015 Equipe alocada: 3 Técnicos Protocolo: Não disponível 3.11. SAU Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 90% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Implantação do módulo de requisições Status Executivo: Aguardando autorização para implantação Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos Protocolo: Não disponível 3.12. SISTEMA CENTRO MEDICO Período: [01/07/2015 : 31/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Substituir o atual sistema utilizado pelo Centro Médico que foi desenvolvido pela empresa terceirizada MPS Informática. Status Executivo: Implantado. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 3 Técnicos Protocolo: Não disponível 3.13. SUSTENTAÇÃO ORAL Período: [01/07/2015 : 31/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Formulário para que os advogados interessados em fazer inscrição para sustentação oral, em processo em grau de recurso do 2º grau, possam fazê-la remotamente. Status Executivo: Implantado Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 2 Técnicos Protocolo: Não disponível 4. DSC - DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO Interessado Principal: Departamento do Patrimônio 4.1. A02- PROMOVER A APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DE TIC Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 50% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Revisar e submeter uma proposta de Política de Segurança de TIC à aprovação das autoridades competentes. Status Executivo: Elaborada a minuta da Politica de Segurança de Informação, sendo um novo processo encontra-se em andamento para a sua aprovação. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DSC (gestor), DIS, SUNRI, DAU Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 4.2. AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE BORDA Período: [14/05/2014 : 31/12/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Aquisição de switches de borda para atendimento a novas demandas. Status Executivo: Considerando o alto custo em levantamento de preços pelo Departamento do Patrimônio, esta sendo realizado uma nova especificação técnica com o objetivo de diminuir os valores dos equipamentos. Última data de atualização pelo gestor: 20/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 401549/2014 Sistema Gladius Pág. 9/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:30 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 4.3. NOVO CONCENTRADOR DE REDE Período: [03/03/2014 : 31/12/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Projeto para aquisição de uma nova solução de concentrador de rede (core) para a implementação de novas tecnologias de rede e velocidades de comunicação superiores as atuais. Status Executivo: Licitação em andamento, em fase de análise das propostas de licitação realizada em 27/07/2015. Última data de atualização pelo gestor: 20/11/2015 Equipe alocada: 03 servidores Protocolo: 196509/2014 4.4. NOVO SISTEMA DE TELEFONIA Período: [09/11/2012 : 31/12/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Implantação de um novo sistema de telefonia em todos os prédios/comarcas do Tribunal de Justiça, com a implementação de VoIP entre os prédios. Status Executivo: Foram instalados todos os equipamentos do novo sistema de telefonia. Última data de atualização pelo gestor: 18/09/2015 Equipe alocada: 07 servidores Protocolo: 438023/2012 4.5. SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE Período: [01/10/2013 : 31/12/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: solução de segurança de rede composta por equipamento de Firewall multifuncional com módulos integrados desenvolvidos pelo mesmo fabricante, tais como: como Controle de Aplicações, IPS (Intrusion Prevention System), VPN (Virtual Private Network), Antivírus, URL-Filtering, Análise de Vulnerabilidades; para redes do datacenter de alto desempenho, redes perimetrais e rede corporativa. Status Executivo: Nova solução de segurança devidamente implementada. Última data de atualização pelo gestor: 18/09/2015 Equipe alocada: 05 servidores Protocolo: 147587/2014 4.6. SOLUÇÃO DE REDES SEM FIO (WIRELESS) Período: [01/01/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 20% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Estudos para a aquisição de solução de redes sem fio para o Tribunal de Justiça. Status Executivo: Procedendo provas de conceito com diversos fabricantes de solução de redes sem fio com o objetivo de analisar as funcionalidades e segurança das soluções disponíveis no mercado. Última data de atualização pelo gestor: 20/11/2015 Equipe alocada: 02 servidores Protocolo: Não disponível 4.7. SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA Período: [28/07/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 25% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Estudos para a aquisição de uma nova solução de videoconferência, considerando inúmeras solicitações para a expansão da solução atual. Status Executivo: Fazendo estudos com as inúmeras alternativas do mercado de solução de videoconferência com o objetivo de propor a melhor solução em custo x benefício para o Tribunal de Justiça. Aguardando a definição da alta administração dos serviços que serão utilizados na nova solução de videoconferência. Última data de atualização pelo gestor: 20/11/2015 Equipe alocada: 02 servidores Protocolo: Não disponível 4.8. SUBSTITUIÇÃO DOS SWITCHES NO INTERIOR Período: [01/07/2013 : 31/12/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Substituição de todos os switches no interior do estado por novos swiches CISCO. Status Executivo: Já foram substituídos todos os switches que encontram-se em estoque. Última data de atualização pelo gestor: 18/09/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 4.9. INSTALAÇÃO DE TELEFONES IP´S Período: [03/11/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 40% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Instalação de novos aparelhos de telefones IP´s em todos os Gabinetes de Desembargadores. Status Executivo: Procedendo a instalação de novos aparelhos de telefones IP´s nos gabinetes de Desembargadores para prover melhoria e segurança no serviço de telefonia deste Tribunal. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 4.10. NOVO FIREWALL Sistema Gladius Pág. 10/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:31 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 21 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Período: [02/03/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 70% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Implantação do novo sistema de segurança. Status Executivo: Procedendo a migração de todos os servidores corporativos para a nova solução de segurança. Implantação do novo sistema de VPN. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 5. DIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE Interessado Principal: Direção deste Departamento 5.1. A05- ESTUDO E SELEÇÃO DA FERRAMENTA DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS PARA O TJPR Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 0% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Definição de ferramenta de mapeamento de processos Prazo: de 02/2016 ate 09/2016 Status Executivo: Atividade não iniciada Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DIS ( Gestor: Cleverton Mayer ), DPLAN, AT Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 5.2. B01- IMPLANTAR O PROCESSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Revisar e implantar formalmente o Processo de Engenharia de Software visando padronizar o ciclo de vida dos projetos, as tecnologias e ferramentas utilizadas assim como se dará a interação entre as diversas áreas do departamento para que os projetos tenham maior produtividade, transparência e qualidade (Fev. a Dez./ 2016). Status Executivo: Detalhamento a ser definido pelo Gestor. Última data de atualização pelo gestor: 24/11/2015 Equipe alocada: DIS (gestor Luiz Henrique Grossl), DADSA, e DADSJ Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 5.3. B02- REVISAR O PLANO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (PAT) Período: [01/02/2016 : 16/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 0% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Mapear o atual processo e revisar a documentação disponível para elaboração do Plano de Atualização Tecnológica (PAT) para o DTIC. Prazo: (Fev. a Dez./ 2016) Status Executivo: Detalhamento a ser definido pelo Gestor Última data de atualização pelo gestor: 25/11/2015 Equipe alocada: DIS (gestor Fabio L. Miranda), DSC e SUNRI Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 5 .4. B03- ELABORAR O PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (PCN) Período: [06/01/2015 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: 0% Descrição: Escopo Preliminar: Elaborar um PCN para o DTIC (definir escopo, responsabilidades, fluxos e ações) e a respectiva aprovação (Fev. a Dez./ 016). Participa do PDTIC: SIM 2 Status Executivo: Detalhamento a ser definido pelo Gestor. Última data de atualização pelo gestor: 24/11/2015 Equipe alocada: DIS (gestor Denis Felipe Suzuki) e DTIC Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 5.5. INTERFACE PADRÃO Período: [01/05/2013 : 31/08/2016] Status: Em execução % Concluído: 85% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Interface padrão nova para aplicações desenvolvidas no DTIC. Continuo ajuste e melhoramento na interface. Status Executivo: Planejamento: Criação de nova interface padrão para apps, baseada em JSF, para facilitar a criação e manutenção dos sistemas Em Desenvolvimento testes e validações. Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Sistema Gladius Pág. 11/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:32 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 22 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Equipe alocada: analistas de sistemas de aplicação. Protocolo: Não disponível 2 5.6. NOVA FRAMEWORK Período: [01/05/2013 : 31/12/2016] Status: Em execução % Concluído: 85% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Nova Framework com funcionalidades para auxiliar os desenvolvedores. Continuo ajuste a melhoramento. Status Executivo: Em desenvolvimento. Em conversas com a Divisão de Análise ( DADSJ), algum novas aplicações já estarão utilizando a nova Framework. Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: • 2 analistas de sistemas de aplicação. Protocolo: Não disponível 5.7. REVISÃO DA POLITICA DE BACKUPS Período: [18/02/2013 : 31/07/2014] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Revisão da politica de backups Status Executivo: Aguardando licitação da solução de backup, onde Preve consultoria para politica de backup. Última data de atualização pelo gestor: 10/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [13/01/2014 : 2014/07/31] Tipo: Ação Status: Suspensa % Concluído: 10% Com a nova solução de backup que esta sendo adquirida , será feita nova Politica Aguardando aquisição de solução 5.8. SEGURANÇA NOVO Período: [05/11/2012 : 30/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 93% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Novo sistema de segurança a ser utilizado pelas aplicações desenvolvidas no DTIC. Status Executivo: Segurança pronto para Utilização, aguardando para incluir o primeiro sistema no ar utilizando novo segurança. Sistema de segurança sendo implementado gradativamente em novas aplicações Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: • 2 analistas de sistemas de aplicação. Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [09/12/2013 : 30/12/2015] Tipo: Ação Status: Criada % Concluído: Não informado Liberação de sistemas para incluir no novo segurança Os novos sistemas que estão sendo desenvolvidos, já estão utilizando o novo segurança. Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 5.9. ANALISE E AJUSTES PROJUDI Período: [24/07/2015 : 31/12/2016] Status: Em execução % Concluído: 60% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Verificação, acompanhamento, analise e ajustes PROJUDI Status Executivo: Ajustes dos servidores de Aplicação. analise da aplicação. Acompanhamento da aplicação com analise de alarmes criados pelo Dynatrace Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: • • 2 analistas de sistemas de aplicação 2 analistas de sistemas de Banco de Dados Protocolo: Não disponível 5.10. ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO PORTAL Período: [01/01/2013 : 19/06/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Atualização do software LIFERAY utilizado para o Portal do TJPR com ajustes em conteudos e definições. Status Executivo: Finalizado. Aguardando análise de riscos, na diretoria - (criação do Comitê do Portal). Última data de atualização pelo gestor: 10/08/2015 Equipe alocada: • 3 analistas de sistemas de infraestrutura do Portal. Protocolo: Não disponível 5.11. ESTUDO AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE APLICAÇÕES Período: [18/11/2013 : 29/02/2016] Status: Em execução % Concluído: 60% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Solução integrada para Testes e Gerenciamento de Desempenho das Aplicações para o ambiente computacional. Status Executivo: Licenças entregues Sistema Gladius Pág. 12/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:34 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 23 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Inicio do trabalho de planejamento e instalação das licenças; 60 Licenças instaladas, aguardando somente definição de máquinas do PJE para instalação Ajustes de sensores, com visualização de informações e tamanha de base. Em fase final de ajustes e configurações. Acompanhamento, com ajustes e tuning da ferramenta Ajustes e configuração do servidor que hospeda a ferramenta, para garantir melhor performance, bem como integrações com o Zabbix, para garantir mais informações para equipe de monitoria Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: • • • • 2 analistas de sistemas de Aplicação. 2 analistas de sistemas de Banco de Dados; 2 analistas de Sistemas de Servidores 2 Técnicos em monitoria Protocolo: 429387/2013 5.12. ESTUDO E AVALIAÇÕES PARA TROCA DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS Período: [12/08/2013 : 30/12/2014] Status: Suspensa % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Apresentação dos fornecedores para analise e comparação, verificando qual a melhor alternativa para o TJPR Status Executivo: Em andamento. Feito analise do ambiente e apresentações pela equipe da ORACLE. Termo de Referência em fase de construção, enquanto aguardamos aprovação definitiva para iniciar o procedimento de compra. Aguardar Última data de atualização pelo gestor: 10/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [16/01/2014 : 2014/12/30] Tipo: Pendências Status: Criada % Concluído: Não informado Aguardo definição da administração, se o banco ORACLE será realmente utilizado. 5.13. ESTUDO PARA SEGUNDO DATACENTER Período: [01/07/2013 : 30/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 65% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Especificação de troca de informações com fornecedores para montar termo de referência para datacenter II; Status Executivo: Estudo realizado, definição do Local no Anexo - 2. Termo de Referência Finalizado - PROTOCOLO 422185/2013; licitação efetuada; desclassificação do 1º colocado; Verificação da Documentação e todos os participantes foram desclassificados no momento da analise das propostas. Verificação para abertura de prazo para complementar a documentação Definido o vencedor do certame Aguardando assinatura do Contrato - para execução do projeto executivo Criada equipe para repassar necessidades internas da sala, bem como quantidade de pontos e equipamentos que serão alocados na mesma. Ajustes finais e repasse de informações para equipe do Projeto executivo, e engenharia que está gerenciando o projeto em questão. Projeto executivo entrega, para aprovação final da Engenharia. Com a aprovação da Engenharia o projeto em questão será licitado em 2016 para construção da Sala Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 422185/2013 5.14. PREPARAÇÃO DE AMBIENTE PJE Período: [24/07/2015 : 16/11/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Criação de recursos de infraestrutura par atender o PJE Status Executivo: Infraestrutura Montada e sendo avaliada diáriamente Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: • • • 2 analistas de sistemas de Aplicação. 2 analistas de sistemas de Banco de Dados; 2 analistas de Sistemas de Servidores Protocolo: Não disponível 5.15. SOLUÇÃO DE BACKUP Período: [19/08/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Garantir e expandir a capacidade de Backup, bem como modernizar os equipamentos atuais. Status Executivo: Em fase final de Implantação! Ajustes finais e testes de restore, bem como estudo e adaptação dos backups atuais Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: • 3 analistas de sistemas de Armazenamento e backup. Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [17/01/2014 : 30/06/2015] Tipo: Pendências Status: Criada % Concluído: Não informado Aguardando a finalização da licitação para dar prosseguimento a instalação do novo equipamento. empresa ganhadora definida - COMPWIRE - Aguardando emissão de empenho e contrato Sistema Gladius Pág. 13/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:35 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 24 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Interessado Principal: Unidade Gestora deste Departamento 5.16. NOVA FERRAMENTA DE MONITORIA Período: [18/02/2013 : 31/03/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Implantação de nova ferramenta de monitoria o Zabix com inclusão de novos controles Status Executivo: Implantação finalizada. Realizando inclusão de novos controles Última data de atualização pelo gestor: 24/07/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 5.17. WORKSHOP - DIS Período: [04/08/2015 : 05/10/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Elaboração de conteúdo para apresentação, para os integrantes do DTIC Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/10/2015 Equipe alocada: 5 Analistas Protocolo: Não disponível 5.18. DESLIGAMENTO PROGRAMADO SALA COFRE Período: [09/09/2015 : 14/09/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Em virtude de problema no quadro elétrico, com ocorrências de desligamento dia 15/08 e 27/08, foi programado para dia 12/09 uma manutenção no quadro de passagem pela Engenharia. Em virtude disso, estaremos desligando todos os equipamentos a partira das 6h da manha de sábado, com retorno previsto as 24h (meia noite). Assim toda a equipe estará trabalhando no final de semana, desligando e religando todos s equipamentos da sala cofre. Status Executivo: Equipes Envolvidas DIS DSC Última data de atualização pelo gestor: 08/10/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 5.19. MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO NAGIOS PRA O ZABBIX Período: [09/06/2014 : 27/02/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Alteração na ferramenta de monitoramento, retirando o nagios e o cacti e substituindo pelo Zabbix, ferramenta utilizada pela CELEPAR e SERPRO Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 04/03/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 6. SUNRI - ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA Interessado Principal: Direção deste Departamento 6.1. D01- IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE 1º GRAU E MENOR DANO Período: [07/01/2016 : 30/12/2016] Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Execução e Acompanhamento das atividades previstas no termo de referência do edital. Prazo: (Jan. a Dez. / 2016) Status Executivo: A ser definido pelo Gestor. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: SUNRI (gestor Alexandre S. Sbalqueiro), DADSJ e DAU Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 6.2. VPRO Período: [05/08/2013 : --- ] Descrição: VPRO Status: Suspensa % Concluído: 30% Participa do PDTIC: NÃO Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 03/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 6.3. BRANCHCACHE Período: [01/07/2015 : 29/10/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Sistema Gladius Pág. 14/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:36 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 25 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Descrição: Permitir que computadores de uma mesma subnet compartilhem via peer-to-peer pacotes entre si. Isso ajuda em localidades que não têm servidor local. Por exemplo, em vez de mandar uma atualização do Office 100 vezes para Campo Mourão a partir do servidor de Maringá, é enviado apenas 1 vez e então o primeiro computador que recebe-lo passa a compartilhar com os demais equipamentos do local. Em resumo, vamos economizar ~ 99% no tráfego de rede nas distribuições mandatórias de aplicativos/atualizações. Status Executivo: Em implantação. Última data de atualização pelo gestor: 29/10/2015 Equipe alocada: 1 Técnico em Computação na Coordenadoria, planejamento e execução. Protocolo: Não disponível 6.4. CATÁLOGO DE APLICATIVOS Período: [01/01/2015 : 31/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Em sua nova versão, o Catálogo de Aplicativos contará com adição de tópicos de ajuda referentes às normativas de uso e instalação de softwares, respostas a dúvidas como homologação ou compra de novos softwares e também uma listagem de todos os softwares homologados e suas particularidades. Juntamente a isso, também adicionaremos ainda mais aplicativos ao Catálogo. Após, passaremos a divulgar e estimular seu uso. O Catálogo de Aplicativos tem o potencial de automatizar muitas instalações que, de outra forma, dependeriam de atuação dos técnicos. Este ano foram realizadas aproximadamente 4300 instalações de software por meio do Catálogo. Queremos otimizar os processos de solicitação/liberação de softwares para que cada vez menos seja necessário abrir chamados. Status Executivo: Implantado Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 1 1 Técnico em Computação na Coordenadoria; Técnico em Computação na execução; Protocolo: Não disponível 6.5. DISTRIBUIÇÃO 1.000 DESKTOPS D580 Período: [18/08/2015 : 18/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 90% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Distribuição dos microcomputadores adquiridos através do Pregão Eletrônico 21/2014 – 3.000 (três mil) unidades - 4º Pedido – 1.000 unidades. Status Executivo: Iniciado em 18/08/2015 Última data de atualização pelo gestor: 11/11/2015 Equipe alocada: 1 Técnico em Computação na Coordenadoria e até 64 Técnico em Computação na execução. Protocolo: 0025952-80.2015.8.16.6000 6.6. DISTRIBUIÇÃO 1.732 DESKTOPS (DOAÇÃO DO CNJ) Período: [01/09/2014 : 31/08/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Distribuição dos microcomputadores adquiridos através de Doação do Conselho Nacional de Justiça – 1.732 unidades Status Executivo: Em execução, 95% concluído. Última data de atualização pelo gestor: 02/09/2015 Equipe alocada: 1 1 Técnico em Computação na Coordenadoria; 1 Técnicos em Computação na execução; Protocolo: Não disponível 6.7. DISTRIBUIÇÃO 250 NOTEBOOKS HP 640 G1 Período: [01/09/2015 : 18/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Distribuição de 250 unidades de notebooks novos. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos em Computação na Coordenadoria;Até 64 Técnico em Computação na execução; Protocolo: 0009322-46.2015.8.16.6000 6.8. O COMPUTADOR VIRTUAL, VDI E TELE-TRABALHO Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: É um tema de constante discussão e estudo pela nossa equipe, justamente porque acreditamos que é um futuro inevitável, pois permite acesso aos recursos e serviços de TI da instituição a qualquer hora, em qualquer lugar a partir de qualquer dispositivo. Se vislumbrarmos um cenário em que 15 mil microcomputadores estão virtualizados, a migração para Windows 10 acontece em uma madrugada. Correção de erros, aplicação de atualizações, novas configurações, etc. É tudo feito uma vez e então reproduzido para os demais computadores virtualizados. O ciclo de vida de software também é instantâneo. Precisa que um pacote com 40 softwares seja integrado à sua instalação do Windows? De forma automatizada em self-service, isso leva 10 segundos. Os thinclients (pequenas caixinhas que substituem o computador físico) têm garantia aproximada de 7 anos. A maior parte dos atendimentos seria feita remotamente, pessoas poderiam ser realocadas para trabalhar com tecnologia mais avançada, etc. Status Executivo: Em planejamento e testes Última data de atualização pelo gestor: 28/07/2015 Equipe alocada: 1 1 Técnico em Computação na Coordenadoria; Técnico em Computação na execução; Protocolo: Não disponível 6.9. SAM – SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Período: [03/08/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 25% Participa do PDTIC: NÃO Sistema Gladius Pág. 15/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:37 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 26 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Descrição: Um projeto de SAM envolve saber quais são os softwares existentes no ambiente, controlar suas licenças e validar a necessidade dos mesmos. Alinhado com outras atividades, pode trazer benefícios tais como:Redução de custos e controle orçamentário: possibilita identificar a subutilização ou mal alocação de licenças de software existentes, bem como permite auxiliar nas decisões sobre aquisição ou renovação de licenças; Segurança e produtividade: a partir de uma relação de softwares autorizados, há maior facilidade para a TI controlar arquivos e softwares que possam interferir negativamente no funcionamento do computador ou reduzir a produtividade de seu usuário; Melhora no suporte: em um ambiente computacional conhecido, padronizado e documentado, os incidentes de TI tendem a serem resolvidos em um tempo menor e com maior eficiência.Auxílio na gerência de mudanças: também serão registradas as configurações/dependências de cada software e sistema. Assim, estas particularidades serão levadas em conta nas mudanças realizadas pelos administradores de rede, evitando o risco de bloqueio ou indisponibilidade não previstos destes softwares e sistemas. Status Executivo: Apoio Técnico efetuará um relatório de softwares instalados atualmente para agendar reunião com Assessoria Técnica. Última data de atualização pelo gestor: 19/08/2015 Equipe alocada: 1 Técnico em Computação na Coordenadoria, planejamento e execução de testes. Protocolo: Não disponível 6.10. SERVIDORES DE IMPRESSÃO Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Migrar todas as impressoras e multifuncionais para servidores de impressão. Status Executivo: Em implantação pelo DTIC. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 1 1 Técnico em Computação na Coordenadoria. Técnico em Computação no planejamento e execução. Protocolo: Não disponível 6.11. WINDOWS 10 Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 75% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Estamos analisando com cuidado todos os aspectos da implantação do Windows 10. Nosso conhecimento acumulado sobre Sistema Operacional com as novas tecnologias do Windows 10 vão gerar Status Executivo: Em planejamento. Última data de atualização pelo gestor: 15/09/2015 Equipe alocada: 1 Técnico em Computação na Coordenadoria, planejamento e execução de testes. Protocolo: Não disponível 7. DADSA - DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Interessado Principal: Corregedoria-Geral da Justiça 7.1. C03- PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA SISCOM Período: [01/01/2015 : 31/12/2017] Status: Em execução % Concluído: 15% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Desenvolver sistema em substituição ao Sistema SISCOM ( Sistema de Comarcas ) que fora desenvolvido pela MPS Informática Ltda. e que tem como funcionalidades principais a Gestão de Unidades Judiciais, Extrajudiciais e a manutenção dos serventuários, agentes delegados e interinos que estão vinculados a unidades do Foro Extrajudicial e das Varas Privadas, que estão sob a administração do Departamento da Corregedoria. Status Executivo: Após análise e levantamento das necessidades emergenciais do Departamento da Corregedoria Geral, foi identificado que o projeto deveria ser iniciado pela Gestão de Vacância das unidades extrajudiciais, cujo concurso está em trâmite e que necessita de apoio de um sistema de informação tendo em vista a complexidade e minuciosidade requerida para administrar este processo. Em seguida ao controle de vacâncias serão iniciados os desenvolvimentos para mapeamento dos processos de negócio para gestão dos funcionários vinculados a cada tipo de unidade. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DADSA (gestor), DIS e DAU. Atualmente os Analistas de Sistemas envolvidos diretamente na execução deste projeto são Sibele Heil e Fausto Novaes Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: * Priorização de outras demandas da Corregedoria. * Priorização de outros subprojetos que atualmente são abarcados pelo Sistema Hércules, que podem afetar na disponibilidade dos analistas e eventuais realocações, mesmo que temporárias, em outras frentes. * * Dificuldade para a realização da importação dos dados do Sistema SISCOM com total Falta de apoio contundente do Corregedor-Geral, Corregedor e Juízes Auxiliares para a regulamentação de procedimentos que eventualmente serão modificados em decorrência da implantação do Hércules. O servidor de banco de dados Caché apresentar uma falha grave que acarrete na perda ou indisponibilidade do Sistema SISCOM, antes que o processo de migração de dados seja concluído. Possibilidade de alteração substancial do escopo do projeto em decorrência do processo de implantação de novos módulos e a visualização por parte do * * usuário de novas possibilidades de gestão que até então não foram identificadas. INICIATIVAS: 01) [01/01/2015 : 2017/12/31] Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado Gestão das unidades do foro extrajudicial e judicial (Corregedoria). Agregar o sistema Domus ao Sistema Hércules; Realizar importação de demais dados faltantes do sistema SISCOM. Sistema Gladius Pág. 16/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:38 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 27 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 02) [01/01/2015 : 01/10/2015] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 90% Manter controle de vacância de unidades do foro extrajudicial; Realizar importação das unidades do sistema legado (SISCOM) para o Hércules; Realizar importação dos funcionários (agentes delegados e interinos) para o Hércules; 7.2. DESENVOLVER SISTEMA PARA GERIR O PLANTÃO JUDICIÁRIO Período: [15/05/2014 : 31/12/2015] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de um sistema que auxilie na confecção e/ou alteração das escalas de primeiro e segundo graus do plantão judiciário. No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba é atribuição da Corregedoria-Geral de Justiça. Quando da elaboração deve-se levar em conta os juízes plantonistas, movimentações na carreira, pedidos de permuta e os eventuais afastamentos. É necessário um sistema que interligue os diversos setores que alimentam o Plantão Judiciário, ou seja, Presidência, Departamento da Magistratura e Corregedoria-Geral da Justiça. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 33131/2012 7 .3. DESENVOLVIMENTO DE GUIA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. Período: [13/12/2013 : 16/08/2015] Status: Em execução % Concluído: 95% Descrição: - Desenvolver guias para pagamento dos apenados em Juizados Criminais e Varas Criminais em forma de parcelas. Participa do PDTIC: NÃO - - - Desenvolver mecanismo de repasse de valores para as Entidades Conveniadas que serão beneficiadas pelo recolhimentos das multas pagas. Manter Cadastro de Entidades Conveniadas. Controlar o parcelamento de guias. Status Executivo: Em processo final de desenvolvimento Última data de atualização pelo gestor: 18/09/2015 Equipe alocada: 3 Analistas de Sistemas Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/09/2014 : 2015/08/16] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: 95% Entrega da Guia de Prestação Pecuniária. 7.4. DESENVOLVIMENTO DE GUIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA. Período: [13/12/2013 : --- ] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Atualmente a Guia ao Oficial de Justiça emitida pelo Portal do PJPR não possui código de barras, acarretando em dificuldades de pagamento pelos advogados e partes. Outra questão a ser melhorada é se a guia foi realmente paga, visto que hoje não existe um sistema que informe da quitação daquele boleto emitido, a prova de pagamento é apresentada pelo sacado com a apresentação do comprovante de pagamento. Status Executivo: Versão disponibilizada no dia 31/08 contendo as funcionalidades para a geração da Guia do Oficial de Justiça. Porém a mesma não está disponível devido as necessidades de regulamentação. O Presidente já aprovou a proposta de uma conta única para recebimento das guias de oficiais, resta a normativa que estabelece o pagamento posterior ao cumprimento do mandado. Ainda faltam ajustes de pequenos detalhes para a definição da entrega. Última data de atualização pelo gestor: 04/09/2014 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/11/2013 : --- ] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado - - Desenvolvimento de webservice para as empresas de informática. Ajustes nos serviços disponibilizados para as empresas. 7.5. DISPONIBILIZAÇÃO DE TOTEM PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS NA OUVIDORIA Período: [23/10/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 90% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Disponibilização de TOTEM para registro de ocorrências na Ouvidoria Status Executivo: * * * Criado um pacote de sistema operacional Linux que permite maior controle de utilização tendo em vista o objetivo do uso. Realizado ajustes finos no formulário de Ouvidoria para que a execução no totem fosse mais adequada. Desenvolvimento de função para enviar e-mail do conteúdo da manifestação a pessoa que cadastrou. Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: DADSA, DLII, SUNRI. Protocolo: 0063588-80.2015.8.16.6000 7.6. EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA FINS LICITATÓRIOS E DE CONTRATAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Período: [11/07/2014 : 31/12/2015] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: A pedido do Departamento da Corregedoria, solicita-se melhorias no atual sistema de emissão de certidões que utiliza o Athos com diversos modelos de documento, um para cada Comarca, que são assinados mensalmente pelo Diretor e disponibilizados no Portal. O pedido principal é que a certidão seja emitida no ato que o requisitante pedir, e seja gerada uma autenticação digital para que a certidão possa ser validada. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 37692/2008 7 .7. INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO COM PROJUDI Período: [16/12/2013 : 31/12/2015] Status: Aprovada % Concluído: Não informado Descrição: Desenvolver serviços para possibilitar a gestão das guias, associando-as a processos e possibilitando a atualização do status de pagamento Participa do PDTIC: NÃO Sistema Gladius Pág. 17/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:40 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 28 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) das guias associados ao processo diretamente ao Projudi, sem a necessidade da prestação de contas pelas partes. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 0 - - 1) [01/03/2014 : 2015/12/31] Desenvolver a Guia do Distribuidor Desenvolver integração para a Emissão da Guia de Custas a partir do Projudi Tipo: Pendências Status: Suspensa % Concluído: Não informado Interessado Principal: Direção deste Departamento 7.8. RETIRAR A DEPENDÊNCIA COM O BANCO DE DADOS CACHÉ. Período: [13/12/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Em virtude do tempo de garantia do hardware atual e custo de manutenção do banco de dados Caché, faz-se necessário o desenvolvimento de novos sistemas que substituam os legados que atualmente utilizam o referido banco. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/11/2015 : 2015/12/31] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 10% Iniciado projeto de migração dos sistemas Delphi que são : SGMP, SGDOC, Magistratura, Concursos e CentroCopia. Acompanhamento das execuções pode ser realizado pelo projeto jira intitulado "Migração Delphi Caché - Postgres", http://jira-dev.tjpr.net/browse/MDCP. 7.9. SISTEMA PARA O FUNDO ROTATIVO Período: [29/04/2014 : 31/12/2015] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Retomar o desenvolvimento do Sistema FRED para automatizar tarefas de solicitação de recursos, controle e transferência de créditos. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 421671/2013 Interessado Principal: FUNREJUS 7.10. DESENVOLVER SISTEMA PARA CONTROLE CONTÁBIL,FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. Período: [13/12/2013 : --- ] Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Solicitação para atender o protocolado de número 76269/12 cujo objeto é Solicitação de Novo Programa para Controle Contábil Status Executivo: Em desenvolvimento pelo DTIC Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: 05 Analistas Protocolo: 76269/2012 INICIATIVAS: 0 - - - - - - 1) [01/01/2015 : --- ] Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado Desenvolvimento de Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário para FUNREJUS. Adaptação em dados solicitados pelo FUNARPEN para antecipar as informações necessárias para o Livro Protocolo. Converter os dados em sistemas legados do MUMPS para uma base relacional (FUNREJUS, S-FUNREJUS). Projeto para otimização das custas judiciais. Projeto para o recolhimento das custas finais. Projeto para sistema de gestão de atos do foro extrajudicial. 02) [01/06/2014 : --- ] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado Realização de levantamentos de requisitos com FUNREJUS e FUNJUS. 03) [01/02/2013 : --- ] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado Desenvolvimento de lançamentos manuais para iniciar o Controle Contábil no sistema. 7.11. LIVRO DE PROTOCOLO PARA O FORO EXTRAJUDICIAL. Período: [13/12/2013 : --- ] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolver software para controlar todos os atos realizados nos cartórios extrajudiciais, com isso, melhorando a gestão de arrecadação dos emolumentos a serem destinados ao TJPR. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/09/2014 : --- ] Tipo: Ação Status: Criada % Concluído: Não informado Retomar os trabalhos em conjunto com o Funarpen para a inclusão de campos no selo digital e também para a construção de relatórios de monitoria dos atos para o FUNREJUS Sistema Gladius Pág. 18/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:41 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 29 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Interessado Principal: Órgão da Secretaria 7.12. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O DEA. Período: [28/03/2014 : 31/12/2015] Status: Suspensa % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Conforme solicitação do então diretor do DEA ( Cornelius Unruh ), pede para disponibilizar área para manter um sistema desenvolvido internamente no Departamento, onde seja possível o controle de geração automática de documentos, cadastro de informação de obras, relatórios técnicos e gestão de documentos Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 82409/2013 7.13. SISTEMA DE CONTROLE MÉDICO - EVOLUÇÃO E CORREÇÃO DO SISTEMA Período: [14/08/2015 : 31/10/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Esta demanda visa manter o registro de atividades do ciclo de vida de desenvolvimento do Sistema de Controle Médico, após a implantação do sistema em 08/06/2014. Sistema foi concluído em 31/10/2015 e passou a partir desta data entrar no ciclo de manutenção de sistema. Status Executivo: Realização de ajustes em diversas funcionalidades, desenvolvimento de relatórios gerenciais, melhorias e correções. Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: 1 Analista de Sistemas. Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [14/08/2015 : 30/09/2015] Tipo: Pendências Status: Concluída % Concluído: 100% - Desenvolvimentos de relatórios. - - - Ajuste na tela para prescrição para tentar desburocratizar a forma para preencher os dados. Integração com Sistema SGRH para busca de dados de dependentes. Ajustes finos em diversos trechos da aplicação. 7.14. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIA DO DASG Período: [23/01/2014 : --- ] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: O Sistema atual, desenvolvido em linguagem SQLWindows pelo Sr. Ivo Farias (DSC) necessita de melhorias, porém, em virtude da tecnologia utilizada ser antiga e nenhum analista possui conhecimento na linguagem conclui-se que a melhor alternativa é o desenvolvimento de um sistema substituto para o controle das correspondências. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 271480/2009 Interessado Principal: Presidência 7.15. DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO PARA GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS DIRETAMENTE PELO TJPR Período: [01/10/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: De acordo com a decisão presidencial, o TJPR irá realizar a contração de estagiários sem um agente integrador, com isso, modificações deverão ser realizadas nos Sistemas Hércules, Hermes e Folha de Pagamento para gerir todas as novas atividades que serão necessárias. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/11/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 50% Alterar o Sistema de Folha de Pagamento para contemplar a folha de pagamento de estagiários. 02) [01/10/2015 : 31/03/2016] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 40% Alterações no Sistema Hércules para contemplar a gestão de estagiários contratados diretamente pelo TJPR, coexistindo ainda com os estagiários contratados através do CIEE. Macro Funções: 03) [01/10/2015 : 13/11/2015] Tipo: Em Processo de Homologação Status: Concluída % Concluído: 100% Em virtude do escopo da Gestão de Convênios estar no Sistema Hermes foi necessário o desenvolvimento de novas funcionalidades para contemplar as especificadades para a demanda de convênios com instituições de ensino. Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 7.16. BIBLIOTECA - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO BIBLIOTECÁRIA Período: [01/01/2013 : --- ] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Conversão de sistema terceirizado Status Executivo: Análise de necessidades Sistema Gladius Pág. 19/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:42 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 30 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: 2 Analistas de Sistemas. Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/05/2014 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 75% Disponibilizada versão em Homologação para testes dos usuários finais. A desenvolver - - - - Ajustes pontuais; Telas de Cadastro de Legislação; Desenvolvimento de Relatórios ; Ajuste na migração em virtude de solicitação dos usuários. 7.17. CONTINGENCIAMENTO - SISTEMA DE CONTROLE DE DESPESAS. Período: [31/10/2013 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 30% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de sistemas para atender a Divisão de Contigenciamento - DGST. O projeto foi dividido em 3 fases 1 2 3 - Módulo de Gestão de Frequência dos Terceirizados; - Módulo de Cálculo de Contingenciamento; - Módulo de Gestão de Despesas Correntes e Atestos. Status Executivo: Desenvolvimento de novo sistema Fase inicial de levantamento de dados e prospecção de soluções e tecnologias (23/01/2014). Última data de atualização pelo gestor: 01/12/2015 Equipe alocada: - Alexandre Fogaça da Equipe Hermes. Protocolo: 0005170-52.2015.8.16.6000 INICIATIVAS: 01) [15/04/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 80% Desenvolvimento da segunda fase do projeto que consiste em realizar os cálculos de contigenciamento trabalhista. 7.18. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA O CENTRO MÉDICO Período: [01/01/2013 : 01/06/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de sistema para o Centro Médico e Apoio Social em substituição ao Sistema MED, desenvolvido pela MPS Informática. Status Executivo: Ajustes finos e melhorias do Sistema Médico em virtude da implantação realizada no início de junho de 2015. Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: 01 Analista Protocolo: Não disponível 7.19. DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA (EDJ) Período: [01/01/2015 : 31/10/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento das funcionalidades do eDJ. Status Executivo: Em desenvolvimento pelo DTIC. Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: 03 Analistas Protocolo: Não disponível 7.20. HERCULES - MAGISTRATURA Período: [01/01/2015 : --- ] Status: Suspensa % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolver funcionalidades no Hércules para a Magistratura. Status Executivo: Em desenvolvimento pelo DTIC Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 0 1 2 3 1) [01/01/2015 : --- ] ) Manter Cálculo para Aposentadoria; ) Manter nomeação de Magistrado; Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado ) Manter editais de opção, remoção e promoção. 7.21. HERCULES - RECURSOS HUMANOS - DGRH Período: [01/01/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de módulos funcionais para o DGRH, D.M. e DCGJ. Status Executivo: Fase atual: **Gestão dos Estagiários a) Implantação de Módulo de Chefia - 1º e 2º Graus. (Função Comissionada e Cargo em Comissão) b) Módulo de Gestão de Localização (Lotação e Designação) Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: 4 Analistas de Sistemas. Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/07/2015 : 2015/12/31] Tipo: Em Processo de Implantação Status: Em execução % Concluído: 75% Sistema Gladius Pág. 20/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:43 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 31 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 1 2 3 ) Manter Fluxo de Solicitação de Nomeação de Cargo em Comissão (Em homologação pelo DGRH); ) Manter anotação de adicional de servidor; ) Abertura automática da 1ª Avaliação de Desempenho após estabilidade; 0 2) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Criada % Concluído: Não informado % Concluído: Não informado % Concluído: Não informado % Concluído: Não informado Folha de Pagamento de Estagiários. 03) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Criada ii) Boletim de Frequência de Servidores, Estagiários e Cargos em Comissão. 04) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Criada iii) Controle de Férias e Licenças de Servidores. 05) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Criada iv) Avaliação Funcional para fins de progressão por merecimento. 06) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado Manter Cálculo de Adicionais de Servidor; Manter Cessão de Servidor para Outro Órgão; Manter Pessoal Cedido por Outro Órgão; Manter Cadastro de Dependentes de Servidor; Manter Cadastro de Pensionistas; Manter Cálculo para Aposentadoria; Manter Funcionários aderentes ao SAS; Importar demais dados do sistema legado (SGRH); Desenvolver outros boletins (Serviço Extraordinário, Plantão Judiciário e Indenização de Transporte); 0 * * * * * * * 7) [01/07/2015 : 31/12/2015] Manter licença especial de servidor; Manter outras licenças de servidor; Realizar ajustes em fluxo de posse e assunção; Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: Não informado Melhorias em Infraestrutura e acompanhamento de tarefas geradas pelo sistema; Adaptações no módulo de Gestão de Estagiários para manter controle de reserva técnica para magistrados; Manter contagem de tempo interno (validação de anotações do sistema legado e importação para a base do Hércules). Ajustes no módulo de Auxílio-Saúde de Servidor. 08) [01/01/2014 : --- ] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado - - Desenvolvimento de Controle de Avaliação Funcional, Progressão, Férias, Boletim de Frequência para os servidores. Implantação do módulo de recadastramento de lotação dos servidores. 7.22. IMPLANTAR PROTOCOLO DIGITAL - SISTEMA SEI Período: [01/01/2013 : 31/03/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de novo sistema, sendo também convertido sistema terceirizado. Status Executivo: Definição de ferramenta Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 7.23. MÓDULO DE GERENCIAMENTO DO MUSEU DA JUSTIÇA Período: [01/01/2013 : --- ] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de Sistema de Controle de itens do Museu da Justiça. Status Executivo: Análise de necessidades Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 7 .24. MPS - FOLHA Período: [01/01/2013 : --- ] Descrição: 1 - Levantamento de atrasados de Servidores do grupo ocupacional Superior (SAE) bem como ajustes necessários no VPNI; Status: Suspensa % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO 2 3 4 - Alterações efetuadas nos cálculos de progressões e retificação de progressão; - Implementado geração automática de descritivas a ser visualizada nos Dados Financeiros com o motivo das suspensões dos empréstimos. - Implementado geração automática de descritivas com o número do relatório de progressão/retificação de progressão, bem como níveis de vencimento de cada caso; - Desenvolvimento cálculo programado para as rubricas 1976 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FP RRA e 1977 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FF RRA; - Alteração nos relatórios “Dados Financeiros” e “Dados Financeiros por período” para constar informação correta no campo “Data Assunção” e incluído o campo “Data Admissão”; - Implementado de novos relatórios no Ordenador, views “Folha_Arq_Atuarial_Ativos” e “Folha_Arq_Atuarial_Inativos”, para geração de arquivo atuarial para Paraná Previdência (modelo REDP); 5 6 7 8 - Implementação de relatório no módulo Ordenador para trazer a listagem dos Novos Estagiarios, de acordo com um determinado período; 9 - Alteração realizada na geração dos arquivos do Portal da Transparência para considerar a lotação cadastrado no sistema SGRH; 10 - Implementação do cálculo de reajuste para a empresa 5 – Estagiários; Sistema Gladius Pág. 21/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:45 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 32 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 11 - Conclusão da elaboração da especificação funcional do módulo de Diárias. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 0 1 2 3 4 5 1) [01/01/2013 : --- ] - Margem Consignável pela Intranet; - Módulo de Controle de Diárias; - Alteração no modelo de concessão de margem consignável via WEB; - Limitador - Previdência ( Limitador - levantamento de diferenças relativas ao desconto a maior da contribuição previdenciária); Tipo: Para Implementação Futura Status: Suspensa % Concluído: Não informado - Limitador - URV (Levantamento de servidores com valores limitados nas diferenças apuradas da URV do período de abril/2002 a set/2008); 0 1 2 3 4 6 2) [01/01/2013 : --- ] - Necessário priorizar com DEF a fusão das empresas 1 e 9; - Necessário priorizar com DEF a disponibilização do executável para lançamento mensal da DIRF; - Automatizar a consignação com o Banco do Brasil; - Finalização da definição de nova regra do decimo, bem como implementação final; Tipo: Ação Status: Suspensa % Concluído: Não informado - Revisar casos que tem apuração no tempo de ativos e FP, pois há casos pago a maior; 7.25. NOVOS CONCURSOS Período: [01/01/2013 : 31/12/2015] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Averiguar a necessidade de realização de novos concursos para o desenvolvimento de Sistema apropriado que controle a área do candidato, inscrição, etc. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 7.26. PRECATÓRIOS Período: [01/01/2013 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolvimento de novos recursos no SISTEMA DE CONTROLE DE PRECATÓRIOS. Desenvolvimento de integrações com outros órgãos (Tribunais, TCE, Procuradorias). Status Executivo: Em andamento no DTIC Última data de atualização pelo gestor: 18/09/2015 Equipe alocada: 04 Analistas (sendo um integrante em licença maternidade) Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 0 - - - - - - - - - - - 1) [01/01/2015 : 2015/12/31] Individualização dos precatórios por credor; Funcionalidade para gerir reservas de valores; Cadastro dos "KITS" dos municípios (informações sobre os entes devedores, como valores depositados, situação de adimplência, saldo dos precatórios); Reconfiguração do módulo de segurança do sistema (novos perfis e saneamento dos existentes); Troca de informações com outros órgãos (MP, TC, SEFA); Aperfeiçoamento dos pedidos de preferência para atender aos municípios; Aperfeiçoamento do módulo de pagamentos; Melhorar a Pesquisa de penhoras e compensações. Reserva de valores das contas para pagamentos futuros (DEF); Mecanismos de alerta de aumento de saldo nas contas de repasse, indicando relatórios que podem ser pagos; Melhorias nas consultas disponibilizadas no Portal do TJPR sobre precatórios; Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado 0 - - - - - - - - 2) [01/02/2014 : 31/12/2015] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 90% Ajustes no ofício requisitório, dados de atualização monetária e novos campos solicitados pela Central de Precatórios; Integração com o PROJUDI prevista para o mês de agosto; Revisão de Rotinas de geração de dados de precatórios para CNJ; Ajustes no módulo de cálculos de precatórios Modificar o trâmite de geração de ofício requisitório para adequação ao sistema PROJUDI; Reconstrução do pedido de deferimento de preferência; Alteração em funcionalidade para movimentações de precatórios em lote; Ajustes na geração da ordem cronológica. 7.27. SISTEMA HERMES - DESENVOLVIMENTO EVOLUTIVO E CORRETIVO Período: [01/01/2013 : --- ] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Demanda que abrange o ciclo de vida do Sistema Hermes, considerando as suas expansões, readequações e correções. Status Executivo: Em desenvolvimento pelo DTIC. Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: 04 Analistas Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/01/2016 : --- ] Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado Demandas a serem atacadas no decorrer do ano de 2016. - - Inventário Descentralizado. Recolhimento Externo. Sistema Gladius Pág. 22/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:46 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 33 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) - - - - - - Ata de Registro de Preço de Bens de Serviço Integração com GMS. Ajustes para fins de desativação do SISCO. Melhorias no Controle da Gestão de Contratos. Integração com o eDj dos contratos; Depreciação dos bens - TCE - Aguardando definição de normativa do TCE; 02) [01/01/2015 : 31/12/2015] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Concluída % Concluído: 100% Importação de dados e projeto para absorver os sistemas de compras SISCO e SISCOF; Desenvolvimento de funcionalidades e correções diversas no sistema HERMES provenientes de pedidos de usuários. Manutenção de itens e pedidos de registros de preço; Integração de pedido de fornecimento com o respectivo instrumento contratual celebrado para a obtenção daquele bem; Integração do pedido de fornecimento com o estoque e tombamento; Desenvolvimento de funcionalidades para manter informações de pagamento, pedido ao fornecedor, controle de prazo e notificação ao fornecedor. 03) [01/01/2015 : 31/12/2015] Tipo: Implantado Status: Concluída % Concluído: 100% Modificação no sistema para otimizar o cronograma de entrega de bens de consumo juntamente com os bens permanentes otimizando o processo e reduzindo custos; 7.28. TELEFONES Período: [01/01/2013 : 31/12/2015] Descrição: Sistema de Telefones. Status executivo: Não informado Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Última data de atualização pelo gestor: 14/08/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Unidade Gestora deste Departamento 7.29. C02- PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA FOLHA Período: [13/12/2013 : 31/12/2016] Status: Em execução % Concluído: 70% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Desenvolver sistema próprio para Gestão de Folha de Pagamento, em substituição ao atual, desenvolvido pela empresa MPS Informática Ltda. Status Executivo: Sistema já vem sendo homologado pelos analistas de sistemas desde Março/2015 e vem apresentando poucas divergências em relação ao sistema atual de Folha de Pagamento. A partir de meados de setembro/2015 entrou em ação o Plano de Implantação do sistema onde o DEF iniciou a utilização de forma paralela do sistema Hércules com intuito de validar as funções que foram desenvolvidas no sistema, identificar falhas, se ambientar com o novo sistema e ,principalmente, homologar os cálculos e todas as demais funções do sistema. Última data de atualização pelo gestor: 27/11/2015 Equipe alocada: DADSA (gestor), DIS e DAU Equipe de Desenvolvimento: Luis Dias, Claudismar Aleixo, Agnaldo e Daniel Ferreira. Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: - Caso não seja possível a contratação do trabalho pela MPS Informática, a necessidade de geração dos arquivos da DIRF( Declaração de Imposto Retido na Fonte), Comprovante de Rendimentos e a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) referente ao ano de 2015 gerará grande dispêndio de esforço para a equipe de desenvolvimento. - - Priorização de outras demandas no Sistema Hércules que possam afetar na alocação de recursos por determinado tempo. Em virtude da complexidade, o dados de pagamentos legados não serão importados inicialmente para o Sistema Hércules, podendo assim causar entraves no cálculo referentes a pagamentos retroativos. INICIATIVAS: 01) [17/09/2015 : 2016/12/31] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado Iniciada fase de homologação do sistemas pelos usuários do Departamento Econômico e Financeiro. A partir do mês de meados Setembro/2015 a fase de homologação dos usuários foi formalmente iniciada. Ações que estão sendo realizadas: - - - - - Formação de equipe da Divisão de Folha de Pagamento destacada para realizar o processo de homologação. Capacitação desta equipe destacada. Participar no processo de utilização do Sistema Hércules para a realização dos lançamentos na folha de teste. Processo de comparação entre a folha real, que está sendo paga e a folha que o Sistema Hércules calculou; Outros atividades para implantação do sistema. 0 2) [01/01/2015 : 30/06/2015] Tipo: Implantado Status: Concluída % Concluído: 100% Status: Em execução Folha de Pagamento de Juízes Leigos e Conciliadores 03) [01/01/2015 : 31/12/2015] Tipo: Em Processo de Homologação % Concluído: Não informado Folha de Pagamento de Servidores Comissionados Folha de Pagamento de Magistrados Folha de Pagamento de Servidores Efetivos 04) [01/01/2015 : 31/12/2015] Tipo: Para Implementação Futura Status: Criada % Concluído: Não informado Importação dos dados financeiros do Sistema FOLHA, desenvolvido pela MPS Informática; 7.30. ADEQUAR AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA A MODALIDADE "COM REGISTRO". Período: [01/07/2015 : 31/12/2016] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Em virtude de determinação da FEBRABAN as guias emitidas através do Sistema Uniformizado deverão ser geradas na modalidade Sistema Gladius Pág. 23/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:48 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Registrada, com isso, os boletos deverão ter a identificação do Sacado e data de validade. Status Executivo: Estão sendo realizadas diversas reuniões com a Diretoria-Geral, Corregedoria, FUNJUS e FUNREJUS no sentido de se traçar um plano para a migração dos convênios sem registro para "com registro". Esta ação envolve que todas as unidades do foro judicial, especialmente os cartórios privados, firmem um convênio registrado na instituição bancária, e o TJPR realize a mudança geral da modalidade de convênio em uma data certa. No que tange às mudanças no sistema, esta alteração envolve o desenvolvimento de novas funcionalidades e também a alteração de todas as guias que atualmente estão sendo emitidas, e que portanto gerará um grande esforço de refatoração no sistema e consequentemente um prazo grande para a execução do projeto. Última data de atualização pelo gestor: 01/12/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: 0037502-72.2015.8.16.6000 INICIATIVAS: 01) [19/11/2015 : 2016/12/31] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado Realização de reuniões, análise de requisitos e definição de propostas de acordo com as necessidades impostas pela cobrança registrada. 02) [01/11/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: Não informado Implementações para troca de arquivos com a instituição bancária em virtude de um novo layout com o advento da cobrança registrada. 7.31. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 102/ CNJ - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Período: [23/10/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Conforme determinação ministerial, a Resolução 102/CNJ sofreu diversas alterações que envolvem a alteração do Sistema Publique-se e também em sistemas que irão prover os dados para a Transparência. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [23/10/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 80% - - Desenvolvimento de novos layouts de dados no Sistema Publique-se. Alteração de layouts modificados por decisão do CNJ. 7.32. CRIAÇÃO DE AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO DOS APLICATIVOS CEDIDOS PELO TJSC - PRECATÓRIOS Período: [23/10/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Criação de ambiente para homologação dos aplicativos cedidos pelo TJSC para Cálculo de Precatórios. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 7.33. DESENVOLVER SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS Período: [13/12/2013 : 30/04/2016] Status: Em execução % Concluído: 85% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Desenvolver Sistema de acompanhamento de Ordens de Fornecimento e Compras através de dispensa de licitação que irá substituir o sistema SISCO (Sistema de Compras ) e SISCOF ( Sistema de Compras - FUNREJUS) Status Executivo: As funcionalidades estão sendo desenvolvidas no Sistema Hermes. Última data de atualização pelo gestor: 01/12/2015 Equipe alocada: 1 Analista de Sistemas Protocolo: Não disponível 7.34. PROTESTO DE CUSTAS FINAIS. Período: [09/11/2015 : --- ] Status: Em estudo % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: O projeto visa a realização do protesto das custas finais que não foram pagas, para isso, utilizando-se da CRA ( Central de Registro de Arquivos ) pretende-se efetuar o protesto através de trocas eletrônicas de arquivos entre o Sistema Uniformizado e a mencionada central. Para isso, o sistema deverá criar uma "Certidão de Divida" que irá conter os valores devidos e informações processuais para que então o protesto possa ser realizado. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: Equipe FUNDOS. Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [16/11/2015 : --- ] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: Não informado Realização de reuniões de análise do problema e definição do escopo da solução. 7.35. REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PROVENIENTE DOS SISTEMAS PROJUDI E PJE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. Período: [23/10/2015 : --- ] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Conforme determina o novo CPC os atos deverão ser publicados não apenas no sistema judicial mas também no Diário da Justiça. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 7.36. REALIZAR INTEGRAÇÃO DO MENSAGEIRO COM O SISTEMA HÉRCULES. Período: [01/12/2015 : --- ] Status: Criada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Atualmente o Sistema Mensageiro utiliza-se do Sistema Magistratura para obter os dados funcionais, ou seja, nome, matrícula, cargo, lotação e status. O Magistratura é mantido pelo Departamento da Magistratura no que diz respeito aos dados dos juízes e a Divisão de Atendimento a Usuários Sistema Gladius Pág. 24/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:49 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 35 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) mantém os dados dos servidores, serventuários do foro extrajudicial e estagiários. Esta situação ainda é mantida pois o Hércules ainda não detém a gestão de todos os tipos de funcionários do TJPR e que portanto necessita-se de que outros subprojetos sejam concluídos no Hércules para que seja possível o chaveamento da obtenção dos dados para ele. Status Executivo: Aguarda-se a conclusão das importaçao dos dados dos funcionários do Foro Extrajudicial ( Agentes Delegados, Interinos e Juramentados ), funcionários do Foro Judicial Privatizados ( Escrivães e Juramentados ), Funcionários Cedidos de Outros Órgãos ao TJPR. Além disso é necessário estudo para a refatoração dos dados das unidades tendo em vista que há projeto para refatoração do Sistema DOMUS para passar a ser um módulo do Hércules. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 8. DADSJ - DIVISÃO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS JUDICIAIS Interessado Principal: 1ª Vice-Presidência 8.1. PROCESSÔMETRO Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Totalizador de despachos/decisões elaborados por assessores (Assessoria de Recursos) e assinaturas pelo 1oVice. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Interessado Principal: 2ª Vice-Presidência 8.2. CALCULADORA JUDICIAL Período: [20/07/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Aplicativo para realização de cálculos de custas e atualização monetária. Status Executivo: Recebimento do sistema da DADSA, em razão de não conseguirem avançar com o projeto pela priorização do sistema de precatórios. Análise da estrutura da aplicação e regras de negócio. Em reunião com a 2aVice, definiu-se: - DTIC: disponibilização em produção Em 29/09/2015 - Funjus: alimentará os índices - 2aVice: Juizados habilitados conforme solicitem No início de 2016 deverá ser elaborado cronograma para atender a todo o Estado, com comunicação oficial Última data de atualização pelo gestor: 16/11/2015 Equipe alocada: 03 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: 0000115-57.2014.8.16.6000 Interessado Principal: CNJ 8.3. C05- PROMOVER A ADEQUAÇÃO DO PROJUDI-VEP AO SEEU (SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO) DO CNJ Período: [14/08/2015 : 29/02/2016] Status: Em execução % Concluído: 30% Participa do PDTIC: SIM Descrição: Escopo Preliminar: Adaptação do Sistema Projudi - VEP, VEPMA, para ser utilizado em nível nacional, implantado (hospedado) junto ao CNJ. (Título antigo: PROJUDI - 1º GRAU - EXECUÇÃO PENAL - VERSÃO CNJ) Status Executivo: Documento apresentado, trabalho iniciado: - - Nível superior "Tribunal" Configurações referentes às integrações Prazos: - - Fase 1: final de novembro Fase 2: final de fevereiro Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DADSJ (gestor), DAU, DIS 03 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Outros analistas deverão atuar conforme andamento do projeto Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado Interessado Principal: Corregedoria-Geral da Justiça 8.4. BANCO DE SENTENÇAS Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Sistema Gladius Pág. 25/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:50 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 36 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Descrição: Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 04/08/2015 Equipe alocada: 02 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/07/2015 : 2020/12/31] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 50% - - Adequações e ajustes necessários a partir da separação desta aplicação do sistema Publique-se Adequações na persistência dos documentos 8.5. BOLETIM UNIFICADO Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Sistema centralizador de boletins mensais forenses e metas. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 04/08/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.6. CAJU Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Cadastro de auxiliares da justiça, atendendo síndicos, peritos, leiloeiros, jurados voluntários. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Etapa 2 - Pagamento de peritos: Aguardando reunião para definição Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.7. E-MANDADO Período: [01/10/2014 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Envio de mandados e alvarás eletrônicos para Delegacias de Polícia Civil/Poder Executivo. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.8. ORÁCULO Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Manutenção no Sistema ORÁCULO. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: Não informada Protocolo: Não disponível 8.9. PROJUDI - 1º GRAU - MESA DA CORREGEDORIA Período: [12/05/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Manutenção e melhorias no Sistema Projudi - Módulo da Corregedoria. Status Executivo: Sem previsão para encerramento em razão de constantes solicitações Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.10. PROJUDI - PROCESSO ADMINISTRATIVO Período: [01/11/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 10% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Utilização do sistema Projudi pela Corregedoria, para tratar de processos administrativos. Status Executivo: Em discussão com CGJ para levantamento de requisitos. Criação de estrutura própria junto ao sistema Projudi para avaliação da CGJ. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 02 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: 348289/2010 8.11. SICC Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Manutenção no Sistema Sicc4. Status Executivo: Sistema Gladius Pág. 26/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:52 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 37 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.12. SIJEC Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Manutenção no Sistema SIJEC. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Direção deste Departamento 8.13. C06- PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PROJUDI COM A SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS 1º GRAU E MENOR DANO Período: [07/01/2016 : 30/12/2016] Descrição: Escopo Preliminar: Status: Aprovada % Concluído: Não informado Participa do PDTIC: SIM Execução e Acompanhamento das atividades de integração com sistemas e desenvolvimento de software previstas no termo de referência do edital. Obs: O prazo de execução deste projeto é de 90 dias após adquirir a solução. Portanto as datas serão atualizadas na próxima revisão do PDTIC. Status Executivo: Detalhamento a ser definido pelo gestor Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DADSJ (gestor) e SUNRI Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 8.14. CÍVEL (PAPEL) Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Descrição: Manutenção e melhorias. Status Executivo: Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 04/08/2015 Equipe alocada: 04 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/01/2015 : 2020/12/31] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: 80% Migrações de dados do sistema CartorioWin (Processo Informática) em razão de estatizações. 8.15. JUREC Período: [01/10/2014 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Consulta a processos físicos da Turma Recursal. Visa substituir o sistema TurmaRec (Empresa MPS), mas permitindo somente consulta aos dados. Status Executivo: Aguardando homologação pela TurmaRecursal - foi comentado em reuniões mas ainda não avançou. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Magistrado 8.16. SESSÃO DIGITAL Período: [01/02/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Implantado na 3a Câmara Cível, para tratamento da sessão de julgamento de forma digital, para processos físicos de 2o grau. Manutenção e melhorias Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Presidência Sistema Gladius Pág. 27/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:53 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 38 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 8.17. CONSULTA PROCESSUAL UNIFICADA Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Concluída, aguardando integração com sistemas de terceiros: Assejepar/Process (alguns serviços ainda pendentes, mas o principal "pelo número" já implementado) Status Executivo: Implantação em março/2014. Removida na mesma época em razão do alto volume de atendimentos. Alterações solicitadas efetuadas. Necessita de nova homologação. Rediscussão no sentido de tratar apenas processos físicos. Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Secretário 8.18. GAJUS Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Sistema para gerenciar os processos físicos arquivados no Barracão de Pinhais. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 8.19. COP Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Consulta a processos físicos do 2º grau, incluindo em segredo de justiça, a partir do Portal TJPR por advogados (autenticação junto ao Sistema Projudi) e servidores autorizados. Agendamento de sustentação oral incorporado na consulta pública. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Após maturidade da funcionalidade, incorporar agendamento de sustentação oral incorporado na consulta segredo de justiça. Última data de atualização pelo gestor: 17/11/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: 215434/2014 8.20. DISTPROCESSUAL Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Utilizado por Distribuidores estatizados. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 0 1) [01/07/2015 : 2020/12/31] Integração com o CRA, para recebimento de protestos que chegam em meio eletrônico (arquivo XML). Aguardando reunião com responsáveis pelo CRA, para apresentação do funcionamento com outras instituições. Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 50% 8.21. JURISPRUDÊNCIA Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Gerenciamento da jurisprudência do TJPR, incluindo turma recursal. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.22. PROJUDI - 1º GRAU - ITENS GERAIS Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 90% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Itens Gerais (núcleo comum às competências/módulos). Manutenção e Melhorias Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 16/11/2015 Sistema Gladius Pág. 28/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:54 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 39 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Equipe alocada: 6 analista de sistemas (atuação compartilhada) 0 Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [28/09/2015 : 2020/12/31] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 10% Atendimento ao novo CPC. Em andamento: - Controle de demandas judiciais repetitivas Futuro desenvolvimento: - - Alteração no cálculo dos prazos - dias úteis (previsto para versão de fev/2015) Publicação de atos do magistrado no sistema e-DJ 0 2) [01/08/2015 : 26/09/2015] Tipo: Implantado Status: Concluída Status: Concluída % Concluído: 100% % Concluído: 100% Escritório de advocacia para grandes demandantes 03) [01/08/2015 : 26/09/2015] Tipo: Implantado Estrutura para Força Tarefa CGJ 04) [01/07/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 50% Aprimoramento da central de mandados, de acordo com orientações do Dr Glauco (Guarapuava), a partir de reunião com Dr Alexandre (Presidência). Implantado em Guarapuava em 01/10/2015. Implantado em Curitiba (JEs - Central) em 19/10/2015. Demais funcionalidades a serem implementadas, em discussão com Dr. Glauco sobre priorizações. 0 5) [01/07/2015 : --- ] Integração com Escritório Digital (mantido pelo CNJ). Aguardando CNJ (Escritório Digital) homologar os métodos implementados no sistema Projudi. Tipo: Em Processo de Homologação Status: Em execução % Concluído: 20% 06) [01/07/2015 : --- ] Tipo: Planejamento Status: Em estudo % Concluído: 50% Integração com PJe para envio de processos eletrônicos de 1º grau (sistema Projudi) para o 2º grau (sistema PJe). Aguardando disponibilidade do CNJ em atuar nesta demanda. 0 7) [01/07/2015 : --- ] Módulo para Inspeção Judicial - CGJ. Deve iniciar em piloto em determinadas serventias, de acordo com a CGJ, no final de novembro. Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 95% % Concluído: 50% % Concluído: 50% 08) [01/01/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução Integração com Caixa Econômica Federal: depósitos e alvarás judiciais eletrônicos. Aguardando retorno da CEF sobre questionamentos e testes. 09) [01/01/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução Integração com sistema informatizado utilizado pelo Ministério Público (sistema baseado no Projudi - versão PR): manifestações processuais, pendências, consultas processuais etc. (via Modelo Nacional de Interoperabilidade mantido pelo CNJ). 8.23. PROJUDI - 2º GRAU/TURMA RECURSAL Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Manutenção e Melhorias no Sistema Projudi - Módulos Turma Recursal e 2º Grau. Status Executivo: Definição de cronograma Última data de atualização pelo gestor: 21/10/2015 Equipe alocada: 02 analistas de sistemas Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/08/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 20% Sessão de julgamento digital (Turma Recursal) 02) [09/12/2013 : --- ] Tipo: Em Processo de Homologação Status: Suspensa % Concluído: 80% Integração com CNJ a respeito de recursos sobrestados. Aguarda-se versão final dos serviços para posterior adequação. Aguarda-se também sinalização do CNJ para que Tribunais enviem seus dados. Aguarda-se CNJ sobre a informação do serviço em ambiente de produção. 8.24. AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Período: [01/01/2015 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Autorização de viagens - Infância e Juventude. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.25. C01- PROMOVER CONVIVÊNCIA DO SISTEMA JUDWIN ATÉ COMPLETA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PJE Período: [01/01/2013 : 31/12/2020] Descrição: Escopo Preliminar: Status: Aprovada % Concluído: 80% Participa do PDTIC: SIM Realização da manutenção necessária para garantir o bom funcionamento da aplicação, de acordo com as regras contratuais, durante o período de convivência com o sistema PJe; extração de relatórios do sistema de acordo com o conhecimento (limitado) sobre a estrutura da aplicação e base de Sistema Gladius Pág. 29/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:56 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 40 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) dados; implementação de consultas aos dados processuais presentes na base de dados de forma independente ao aplicativo antes mantido pela empresa terceira. (Título anterior: MPS - JUDWIN) Status Executivo: Atendimentos, geração de relatórios diversos (atuação limitada). Manutenções e melhorias essenciais mediante contratação. Última data de atualização pelo gestor: 23/11/2015 Equipe alocada: DADSJ (gestor), DIS e DAU - - Empresa terceira: mediante contrato 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível Recursos Necessários: Não informado Riscos: Não informado 8.26. MIGRAÇÃO SISTEMAS EM MUMPS/CACHÉ Período: [16/11/2015 : --- ] Status: Em execução % Concluído: 1% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Migração de sistemas com base de dados em Mumps/Caché, para PostgreSQL (banco de dados padrão do TJPR). Ao final de 2017 não existirá mais hardware para acomodar estas bases de dados. O objetivo é: a) Migrar a base de dados b) Criar interface web exclusivamente para consulta c) Definir uma data limite de uso para o sistema (colaboração da CGJ) d) Até data limite, os processos precisam ser digitalizados ou finalizados e) A partir da data limite, somente estará disponível o item b Sistemas a serem tratados: SIJEC - Juizado Especial Criminal LEGIS - Juizado Especial Cível TURMAREC - Turma Recursal CEJA - Adoção internacional CEPA - Penas Alternativas . . Status Executivo: Criação da interface para acesso aos dados do SIJEC. Última data de atualização pelo gestor: Equipe alocada: 02 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 8.27. PROJUDI - 1º GRAU - MÓDULOS CRIMINAIS Período: [31/10/2013 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Sistema Projudi - Módulos Criminais: Vara Criminal, Tribunal do Júri, VEP, VEPMA, Corregedoria dos Presídios. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 16/11/2015 Equipe alocada: 08 analistas de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [28/09/2015 : --- ] Tipo: Ação Status: Criada % Concluído: 1% Integração com sistema utilizado pelo do IIPR para comunicação eletrônica dos atos criminais. Discussões sobre os dados. Aguardando criação do serviço pela Empresa Celepar. 02) [01/08/2015 : 05/10/2015] Tipo: Implantado Status: Concluída % Concluído: 100% Controle de monitoração eletrônica 03) [01/01/2015 : --- ] Tipo: Em Processo de Desenvolvimento Status: Em execução % Concluído: 50% Integração com FUPEN (Fundo Penitenciário), para varas criminais. 04) [01/01/2015 : 05/10/2015] Tipo: Implantado Status: Concluída % Concluído: 100% Integração com sistema informatizado utilizado pelas Delegacias de Polícia (sistema ATIVIDADES CARTORÁRIAS) para flagrantes eletrônicos. 8.28. SNU Período: [01/01/2014 : 31/12/2020] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Sistema de numeração única. Manutenção e melhorias. Status Executivo: Atendimentos e correções. Última data de atualização pelo gestor: 17/09/2015 Equipe alocada: 01 analista de sistemas (atuação compartilhada) Protocolo: Não disponível 9. DLII - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO Sistema Gladius Pág. 30/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:57 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 41 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Interessado Principal: Direção deste Departamento 9.1. ATIVIDADES RECORRENTES Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Atividades recorrentes da divisão. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 16/09/2015 Equipe alocada: 10 técnicos Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/01/2015 : 2015/12/31] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 50% ADMINISTRATIVO - ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS DLII. 02) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 50% ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NRI - PALÁCIO NRI - MAUÁ NRI - FÓRUM CRIMINAL NRI - FÓRUM CÍVEL NRI - JUIZADOS NRIs - INTERIOR 3) [01/01/2014 : 31/12/2015] 0 Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 50% INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE: COMARCAS DE CURITIBA E INTERIOR 04) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 50% LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIOS DIVERSOS. 05) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 50% LEVANTAMENTO, SELEÇÃO E PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS. ESTOQUE ANITA/AHÚ 0 6) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 50% % Concluído: 50% % Concluído: 50% % Concluído: 50% MANUTENÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO DE EQUIPAMENTOS: ESTOQUE DLII 07) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução MANUTENÇÃO E CONTROLE DE VEÍCULOS OFICIAIS - FROTA DLII. 08) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução Status: Em execução ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE do DLII 09) [01/01/2014 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento SEPARAÇÃO E PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: ESTOQUE DLII Interessado Principal: Tribunal de Justiça do Paraná 9.2. ELABORAÇÃO DE EDITAIS PARA COMPRAS Período: [01/04/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 80% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: ELABORAÇÃO DE EDITAL PARA COMPRAS Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: 1 técnico Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/04/2015 : 2015/12/31] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 60% ELABORAÇÃO DE EDITAL PARA COMPRAS DE 1000 NOBREAKS 700 VA - 0060713-40.2015.8.16.6000 02) [01/04/2015 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em execução % Concluído: 100% ELABORAÇÃO DE EDITAL PARA COMPRAS DE FERRAMENTAS PARA USO DOS TÉCNICOS DA DLI E SUNRI - SEI . 0060303-79.2015.8.16.6000 9.3. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS Período: [01/11/2015 : 30/11/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS Status Executivo: Entrega de equipamentos e recolhimento de inservíveis nos Núcleos Regionais de Informática Última data de atualização pelo gestor: 30/11/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [11/11/2015 : 12/11/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos e recolhimento de inservíveis na comarca de Londrina 02) [28/10/2015 : 29/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos e recolhimento de inservíveis na comarca de Maringá 03) [21/10/2015 : 22/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos e recolhimento de inservíveis na comarca de Guarapuava Sistema Gladius Pág. 31/39 Emissão: 03/12/2015 18:34:59 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 42 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 04) [14/10/2015 : 16/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega e recolhimento de equipamentos nas comarcas de Foz do Iguaçu e Cascavel 9.4. IMPRESSORAS SAMSUNG Período: [01/07/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Estudo de Viabilidade de extensão da garantia das impressoras SAMSUNG instaladas no TJPR. Status Executivo: • Levantamento de Necessidades; • Avaliação dos equipamentos que estão com garantia expirando em 2016; • Avaliação de custos do projeto; • Análise de Viabilidade; Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 1 Técnico em computação Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/07/2015 : 2015/12/31] Tipo: Planejamento Status: Em estudo % Concluído: 25% Estudo para Outsourcing de impressão nos gabinetes de Desembargadores, Juízes de 2º Grau e Departamento Judiciário 02) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Planejamento Status: Em estudo % Concluído: 10% • Levantamento de Necessidades; • • Avaliação dos equipamentos que estão com garantia expirando em 2016; Avaliação de custos do projeto; • Análise de Viabilidade; 9.5. INFRAESTRUTURA DAS VARAS CÍVEIS E DA FAZENDA EM MARINGÁ Período: [01/07/2015 : 03/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Avaliar a situação das novas instalações das varas Cíveis e da Fazenda da comarca de Maringá. Status Executivo: Levantamento e avaliação da Infraestrutura de TIC - Realizada visita nas novas instalações para avaliação do andamento da infraestrutura de TIC, serviço executado por terceiros; Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos em Computação Protocolo: Não disponível 9.6. INFRAESTRUTURA DO FÓRUM EM CASCAVEL Período: [01/07/2015 : 31/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Criação e melhoria da infraestrutura de rede lógica do Fórum de Cascavel Status Executivo: Em Andamento Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 4 Servidores Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/07/2015 : 03/07/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Levantamento e avaliação de Infraestrutura • • Levantamento para avaliar situação atual de infraestrutura (Concluído); Definição de prioridades para manutenção; 9.7. INFRAESTRUTURA DO FÓRUM EM PITANGA Período: [27/07/2015 : 31/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Melhoria da infraestrutura de rede lógica do Fórum de Pitanga Status Executivo: Levantamento e criação de Infraestrutura • Levantamento para avaliar as necessidades; • Criação e manutenção de infraestrutura de rede no Fórum de Pitanga; Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos Judiciários Protocolo: Não disponível 9.8. INFRAESTRUTURA DO JUIZADO ESPECIAL EM FRANCISCO BELTRÃO Período: [01/07/2015 : 03/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Criação de infraestrutura de rede lógica para atender nova estrutura do Juizado Especial de Francisco Beltrão. Status Executivo: Levantamento e criação de Infraestrutura • Levantamento para avaliar a necessidades; • Criação de infraestrutura de rede no novo prédio do Juizado Especial da comarca de Francisco Beltrão; Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 2 Servidores Protocolo: Não disponível 9.9. INFRAESTRUTURA ESTATIZAÇÃO EM SANTA MARIANA Período: [13/07/2015 : 17/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Criação e melhoria da infraestrutura de rede lógica para atender nova estrutura da Vara Cível de Santa Mariana, devido a estatização da mesma. Status Executivo: Levantamento e criação de Infraestrutura • Levantamento para avaliar a necessidade dos servidores; • Criação de infraestrutura de rede no cartório Cível Sistema Gladius Pág. 32/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:00 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 43 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) conforme necessidades; Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 2 Servidores Protocolo: Não disponível 9.10. INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO Período: [01/11/2015 : 30/11/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO Status Executivo: Criação de infraestrutura lógica e elétrica para eventos do projeto Justiça no Bairro Última data de atualização pelo gestor: 30/11/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos em Computação Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [17/11/2015 : 21/11/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Criação de infraestrutura lógica e suporte no Projeto Justiça no Bairro das Comarcas de Arapongas e Apucarana 02) [09/11/2015 : 14/11/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Montagem de infraestrutura do evento Justiça no Bairro na Comarca de Londrina. Levantamento para Projeto Justiça no Bairro nas comarcas de Arapongas e Apucarana. 03) [05/11/2015 : 06/11/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Levantamento, criação de infraestrutura de rede lógica e suporte no evento Justiça no Bairro realizado no Centro de Atendimento e Conciliação do Programa Justiça no Bairro, localizado na Av. Candido de Abreu, 830 - Centro Cívico - Curitiba 04) [03/11/2015 : 05/11/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Acompanhamento da apresentação e levantamento de leiaute e infraestrutura lógica do programa Justiça no Bairro que será realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, junto a Comarca de Carapicuíba nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2015. 9.11. INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NOS BAIRROS Período: [01/07/2015 : 31/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NOS BAIRROS Status Executivo: - Criação de infraestrutura de rede lógica para realização do Projeto Justiça no Bairro na comarca de Cascavel. - Criação de infraestrutura de rede lógica para realização do Projeto Justiça no Bairro na comarca de Medianeira. - Criação de infraestrutura de rede lógica para realização do Projeto Justiça no Bairro na comarca de Guaraniaçu. Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 3 SERVIDORES Protocolo: Não disponível 9.12. LOGÍSTICA DE NOTEBOOKS NOVOS HP G640 Período: [01/01/2015 : 31/12/2015] Status: Em execução % Concluído: 50% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Receber, preparar e armazenar os equipamentos para posterior distribuição. Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 09/11/2015 Equipe alocada: 03 técnicos em computação Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [01/07/2015 : 2015/12/31] Tipo: Ação Status: Em execução % Concluído: 75% Armazenamento de equipamentos • Acondicionamento adequado dos notebooks e seus acessórios em estoque. 2) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Ação Status: Em execução 0 % Concluído: 75% Preparação de equipamentos • • Identificação patrimonial física nos equipamentos em bancada; Configuração inicial do sistema operacional e checagem de hardware. 03) [01/07/2015 : 31/12/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Recebimento de equipamentos • • Conferência de 250 notebooks entregues na divisão; Armazenamento inicial em estoque. 9.13. MUDANÇA DA SALA TÉCNICA DO FÓRUM EM FAXINAL Período: [27/07/2015 : 30/07/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: Manutenção dos Racks da Sala Técnica do Fórum de Faxinal. Status Executivo: Manutenção de Racks de TIC • Levantamento para avaliar as necessidades; • Manutenção e substituição de racks da Sala Técnica; Última data de atualização pelo gestor: 12/08/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos em Computação Protocolo: Não disponível 9.14. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS Sistema Gladius Pág. 33/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:02 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 44 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Período: [01/08/2015 : 30/09/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS Status Executivo: ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA Última data de atualização pelo gestor: 23/10/2015 Equipe alocada: 4 técnicos Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [31/08/2015 : 02/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos de informática e recolhimento de inservíveis nas comarcas de Cascavel e Foz Do Iguaçu 02) [24/08/2015 : 26/08/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% entrega de equipamentos de infromática e recolhimento de inservíveis nas comarcas de Guarapuava e Francisco Beltrão 03) [18/08/2015 : 19/08/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos de informática e recolhimento de inservíveis nas comarcas de Ponta Grossa e Jacarezinho 04) [01/06/2015 : 03/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NAS COMARCAS DE LONDRINA E MARINGÁ 05) [13/05/2015 : 14/05/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NA COMARCA FRANCISCO BELTRÃO 06) [07/04/2015 : 10/04/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos de informática e recolhimento de inservíveis nas comarcas de Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava 07) [16/03/2015 : 20/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de equipamentos e recolhimento de inservíveis nas comarcas de Jacarezinho, Londrina, Maringá e Umuarama. 08) [09/03/2015 : 13/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Entrega de Equipamentos e recolhimento de inservíveis nas comarcas de Guarapuava, Francisco Beltrão, Cascavel e Foz do Iguaçu. 09) [26/01/2015 : 28/01/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NA COMARCA DE GUARAPUAVA E JACAREZINHO 10) [20/01/2015 : 20/01/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NA COMARCA DE PONTA GROSSA 11) [13/01/2015 : 16/01/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE INSERVÍVEIS NA COMARCA DE LONDRINA, MARINGÁ E UMUARAMA 9.15. INFRAESTRUTURA - INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE Período: [01/11/2015 : 30/11/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: INFRAESTRUTURA - INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE Status Executivo: Levantamento, instalação e remanejamento de pontos de rede lógica Última data de atualização pelo gestor: 30/11/2015 Equipe alocada: 4 Técnicos Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [17/11/2015 : 17/11/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Adequação de rede lógica e elétrica no prédio dos Juizados da Comarca de Irati 02) [13/11/2015 : 13/11/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Levantamento e crição de infraestrutura de rede lógica na comarca de Marilandia do Sul 03) [10/11/2015 : 13/11/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Criação de infraestrutura lógica para estatização da Vara Cível da comarca de São Jeronimo da Serra 04) [26/10/2015 : 30/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Instalação de infraestrutura lógica no prédio dos juizados da comarca de Irati 05) [21/10/2015 : 22/10/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Verificação e levantamento de Infraestrutura de rede lógica no prédio dos juizados de Irati 06) [20/10/2015 : 23/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Manutenção e ampliação de infraestrutura de rede lógica nos foruns das comarcas de Colorado e Pérola. 0 7) [19/10/2015 : 19/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% % Concluído: 100% Levantamento de infraestrutura em todo o Fórum de Maringá 08) [28/09/2015 : 30/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída Instalação de Infraestrutura de rede lógica para estatização do Distribuidor da comarca de Francisco Beltrão 09) [31/08/2015 : 02/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Sistema Gladius Pág. 34/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:03 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Levantamento de infraestrutura lógica na Comarca de São Miguel do Iguaçu 10) [18/08/2015 : 20/08/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Criação de Infraestrutura Lógica para estatização da Vara Cível da Comarca de Piraí do Sul 11) [30/06/2015 : 30/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE REDE NO FÓRUM DE CASCAVEL 12) [29/06/2015 : 29/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA NO PRÉDIO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO 13) [15/06/2015 : 19/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% REFORMA DE INFRAESTRUTURA LÓGICA NO FÓRUM ANTIGO DE LONDRINA (SEGUNDA SEMANA) 14) [08/06/2015 : 12/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% REFORMA DE INFRAESTRUTURA LÓGICA NO FÓRUM ANTIGO DE LONDRINA (PRIMEIRA SEMANA) 15) [13/05/2015 : 14/05/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% LEVANTAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA NO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO 1 6) [13/04/2015 : 17/04/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% % Concluído: 100% Criação de infraestrutura lógica nos Fóruns de Imbituva, Rebouças e Lapa 17) [06/04/2015 : 10/04/2015] Tipo: Ação Status: Concluída Criação de Infraestrutura lógica no Fórum de Teixeira Soares e levantamento de infraestrutura lógica na Comarca de Irati 18) [19/02/2015 : 19/02/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% HABILITAÇÃO DE 15 PONTOS DE REDE NO FÓRUM DE PARANAGUÁ 19) [10/02/2015 : 18/02/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE 20 PONTOS DE REDE NAS SALAS JUNTO AO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO. 20) [05/02/2015 : 05/02/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DE CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA POR EMPRESA TERCEIRIZADA NO FÓRUM DE PARANAGUÁ. 9.16. INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO Período: [01/10/2015 : 31/10/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: ACOMPANHAMENTO E CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NOS BAIRROS Status executivo: Não informado Última data de atualização pelo gestor: 19/11/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [20/10/2015 : 20/10/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Acompanhamento da montagem do layout do projeto Justiça no Bairro realizado na comarca de Jaguariaíva. 02) [15/10/2015 : 16/10/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Acompanhamento e montagem de infraestrutura lógica e elétrica no evento Justiça no Bairro realizado em Campo Largo. 9.17. INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NOS BAIRROS Período: [01/08/2015 : 30/09/2015] Status: Concluída % Concluído: 100% Participa do PDTIC: NÃO Descrição: INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NOS BAIRROS Status Executivo: ACOMPANHAMENTO E CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PROJETO JUSTIÇA NOS BAIRROS Última data de atualização pelo gestor: 23/10/2015 Equipe alocada: 2 Técnicos Protocolo: Não disponível INICIATIVAS: 01) [10/09/2015 : 11/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% Acompanhamento e montagem de infraestrutura lógica e elétrica no CAC-JB - Centro de Atendimento e Conciliação do Projeto Justiça no Bairro. 02) [31/08/2015 : 01/09/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% participação de reunião para infraestrutura do Evento Justiça no Bairro das comarcas de Jaguariaíva e Rolândia 03) [09/06/2015 : 14/06/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% INFRAESTRUTURA DE REDE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO NA COMARCA DE IVAIPORÃ 04) [18/05/2015 : 20/05/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LOGICA PARA O PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO NO CENTRO DE CONCILIAÇÃO 05) [13/05/2015 : 17/05/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO NAS COMARCAS DE PONTA GROSSA, CANDIDO DE ABREU E RESERVA Sistema Gladius Pág. 35/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:04 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 46 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 06) [22/04/2015 : 25/04/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Deslocamento de equipamentos e criação de infraestrutura lógica no Projeto Justiça no Bairro - Paranaguá 07) [09/04/2015 : 12/04/2015] Tipo: Planejamento Status: Concluída % Concluído: 100% Deslocamento de equipamentos e criação de infraestrutura lógica no Projeto Justiça no Bairro - Bela Vista do Paraíso 08) [24/03/2015 : 28/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E SUPORTE NO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO NAS COMARCAS DE JANDAIA DO SUL E SARANDI 09) [20/03/2015 : 22/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E SUPORTE NO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO NA COMARCA DE PIRAQUARA 10) [13/03/2015 : 14/03/2015] Tipo: Ação Status: Concluída % Concluído: 100% CRIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA LÓGICA E SUPORTE NO PROJETO JUSTIÇA NO BAIRRO NA COMARCA DE PINHAIS Sistema Gladius Pág. 36/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:05 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 47 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) AQUISIÇÕES EM ANDAMENTO 1. AT - ASSESSORIA TÉCNICA 1.1. Protocolo: 189769/2013 Descrição: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE AUDIÊNCIAS DE PRIMEIRO GRAU Observações: 99 salas de audiência = 75 salas comuns Foro Central de Curitiba + 24 salas de "Menor dano" nas entrâncias finais (4 em Curitiba) 2 anos de garantia. Meta 2/2011 do CNJ. Número da Ata de Registro de Preços: 9/2015 Última Data de Atualização pelo gestor: 04/08/2015 Valor Estimado: R$2.900.127,83 2. DSC - DIVISÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 2.1. Protocolo: 0023390-98.2015.8.16.6000 Descrição: AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE BORDA Observações: Registro de preços registro de preços para aquisição de 100 (cem) switches de 24 portas, 100 (cem) switches de 48 portas, 50 (cinquenta) interfaces SPF 1000BaseSX, 100 (cem) cordões óptico duplex. Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 18/09/2015 Valor Estimado: R$5.004.212,00 2.2. Protocolo: 0003395-36.2014.8.16.6000 Descrição: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ANTISPAM NA MODALIDADE DE APPLIANCE VIRTUAL Observações: Aquisição de Solução de Antispam na modalidade de Appliance Virtual, prestação de serviços de instalação e configuração, treinamento, suporte técnico com atendimento presencial com franquia de 200 (duzentas) horas e garantia on-site de 48 (quarenta e oito) meses. Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 30/06/2015 Valor Estimado: R$2.000.000,00 2.3. Protocolo: 196509/2014 Descrição: AQUISIÇÃO DE UMA NOVA SOLUÇÃO DE CORE DE REDE Observações: Edital: PE 27/2015 http://asstec.tjpr.net/gladius/index.php?r=editalLicitacao/view&id=1693 Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 04/08/2015 Valor Estimado: Não aferido/Não aplicável 2.4. Protocolo: 0025756-13.2015.8.16.6000 Descrição: CONTRATAÇÃO DE CIRCUITOS TELEFÔNICOS E1 Observações: contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixo comutado (STFC) através de fluxos E1 e discagem direta de ramais (DDR) Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: Valor Estimado: R$2.248.154,86 3. DIS - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE 3.1. Protocolo: 422185/2013 Descrição: DATACENTER II Observações: Homologado pelo Presidente, emitido o empenho e assinado o contrato, aguardando elaboração do projeto executivo Empresa responsável já esta trabalhando na elaboração do projeto executivo Protocolo: SEI 0012320-84.2015.8.16.6000. Empresa ganhadora do certame está finalizando o projeto executivo. Projeto executivo entregue, para aprovação da engenharia Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Valor Estimado: R$734.406,83 3.2. Protocolo: 364284/2014 Descrição: EQUIPAMENTOS PARA GERADOR Observações: TROCA DE OLEO E FILTRO; 1 1 1 TAMBOR E UMA BOMBA ELETRICA PARA TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL; PLACA ETHERNET ; SENSOR PARA NÍVEL DE COMBUSTIVEL PEDIDO NA ENGENHARIA AGUARDANDO ATENDIMENTO Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Sistema Gladius Pág. 37/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:05 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 48 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Valor Estimado: Não aferido/Não aplicável 3.3. Protocolo: 0000612-71.2014.8.16.6000 Descrição: MANUTENÇÃO DOS STORAGES DA EMC Observações: No setor de Licitação aguardando publicação do edital Vencedora do Certame COMPWIRE, aguardando assinatura do contrato Adjudicado pelo Presidente, aguardando contrato e empenho Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Valor Estimado: R$309.956,00 3.4. Protocolo: 0010555-78.2015.8.16.6000 Descrição: RENOVAÇÃO DE LICENÇAS VMWARE Observações: Finalizando termo de referência, para dar andamento ao pedido. Pedido esta no compras para solicitação de propostas Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Valor Estimado: R$1.000.000,00 3.5. Protocolo: 0001229-94.2015.8.16.6000 Descrição: SOFTWARES WEBDESIGNER Observações: Aguardando aprovação do presidente - compra direta No setor de compras aguardando novas propostas dos fornecedores. Em virtude do aumento do Dolar devera ser efetuado licitação para os itens em questão Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Valor Estimado: R$7.000,00 3.6. Protocolo: 0001586-74.2015.8.16.6000 Descrição: EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE GRANDE PORTE Observações: Equipamento de armazenamento de grande porte, para dados de bloco e arquivo (nas), com capacidade de aproximadamente 500TB; Aguardando aprovação do presidente para licitação Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Valor Estimado: R$6.800.000,00 3.7. Protocolo: 0017989-21.2015.8.16.6000 Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA A SOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SALAS DE SESSÕES Observações: Pedido esta em tramite com a oficialização de Demanda, as demais documentações estão em fase final. Estudos preliminares e Termo de referência. O Pedido em questão encontra-se no compras coletando propostas Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 27/11/2015 Valor Estimado: R$1.000.000,00 4. SUNRI - ASSESSORIA DE SUPERVISÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE INFORMÁTICA 4.1. Protocolo: 279792/2013 Descrição: MICROCOMPUTADORES - NOTEBOOKS Observações: SEI 0009322-46.2015.8.16.6000. Aquisição de 250 microcomputadores portáteis - notebook.Empenho emitido, aguardando assinatura do contrato. Precisão de entrega para a primeira quinzena de julho/2015. Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 01/07/2015 Valor Estimado: R$1.027.500,00 4.2. Protocolo: 0025952-80.2015.8.16.6000 Descrição: AQUISIÇÃO DE 1.000 MICROCOMPUTADORES (DESKTOP), ACOMPANHADOS DE 2.000 MONITORES DE VÍDEO Observações: Empenho emitido, contrato assinado. Precisão de entrega para 01/07/2015. Número da Ata de Registro de Preços: 18/2014 Última Data de Atualização pelo gestor: 01/07/2015 Valor Estimado: R$3.314.960,00 5. DLII - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA DE INSTALAÇÃO 5.1. Protocolo: 0060713-40.2015.8.16.6000 Descrição: AQUISIÇÃO DE 1000 NOBREAKS 700VA Observações: Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 20/11/2015 Valor Estimado: R$352.006,66 Sistema Gladius Pág. 38/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:05 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 49 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as Unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) 5.2. Protocolo: 0060303-79.2015.8.16.6000 Descrição: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS TÉCNICOS EM COMPUTAÇÃO DA SUNRI E DLII Observações: Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: 20/11/2015 Valor Estimado: R$117.569,21 5.3. Protocolo: 0064355-21.2015.8.16.6000 Descrição: AQUISIÇÃO DE CABO UTP CAT5E Observações: Número da Ata de Registro de Preços: Não informado/Não aplicável Última Data de Atualização pelo gestor: Valor Estimado: R$8.000,00 Sistema Gladius Pág. 39/39 Emissão: 03/12/2015 18:35:05 Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)

SEI 0066913-63.2015.8.16.6000 / pg. 50 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DEMANDAS E INICIATIVAS DO DEPARTAMENTO Todas as unidades do Departamento PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015 (Inclui Aquisições) Em 04 de Dezembro de 2015. Bel. Nelson Joaquim Santos Técnico Judiciário Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação Relatório Atividades 2015 - DTIC (0587272)