## Slide 1
GESTÃO DE RISCOS
Noções introdutórias

## Slide 2
GESTÃO DE RISCOS
Noções introdutórias
  Adaptado do material didático produzido pelo Tribunal de Contas de União e Conselho Nacional de Justiça no contexto do Acordo de Cooperação Técnica TCU/CNJ nº 087/2010 e cedido ao TJPR.

## Slide 3: Riscos estão por toda parte!

## Slide 5
Alguém se ferir.
Haver discussão.
A bola furar.
Alguém ser posto à margem do jogo e se chatear.
Chover.
Quais os riscos envolvidos?

## Slide 6
Eventos futuros.
Eventos incertos.
Afetam os objetivos dos envolvidos.
O que esses riscos têm em comum?

## Slide 7
Em algumas situações, os riscos são conhecidos e seus níveis são controlados.
Em outras, os riscos não são conhecidos, e dessa forma, não são controlados.
Conhecidos ou não, ele tem potencial de afetar os objetivos.
O que esses riscos têm em comum?

## Slide 8
Conhecer e controlar eventos indesejáveis ganha evidência quando vemos situações em que aparentemente a gestão de riscos não foi eficaz...

## Slide 9
Brumadinho, janeiro de 2019.
Eventos podem ter impactos incalculáveis.

## Slide 10: Riscos estão por toda parte!
Licitações
Pagamentos
Contratações
Orçamento
Sistemas
Obras
Receitas

## Slide 11: Risco
  Possibilidade de algo acontecer (ou não acontecer) e impactar os objetivos.
Risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto/atividade/trabalho.

## Slide 12: Distinção entre Risco e Problema
PROBLEMA
Situação ou condição existente que afeta no momento presente os objetivos de um indivíduo, grupo de pessoas, projeto ou organização e que requer uma solução.
Um risco, quando se concretiza (isto é, quando o evento de risco ocorre), torna-se um problema.

## Slide 13: Problema x Risco: exemplo
A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a participação do Poder Judiciário em 9,5% da Receita Líquida do Estado. Este percentual será parâmetro para envio da parcela de duodécimo mensal.
Existe o Risco de que, devido a variações na arrecadação, o valor base para a identificação da parcela mensal não seja aquele inicialmente esperado.
Se em determinado mês do exercício corrente, a queda na arrecadação se materialize, o repasse será menor e possivelmente o Tribunal de Justiça poderá ter dificuldade em fazer frente as despesas já assumidas. O risco se concretizou e um Problema surgiu.

## Slide 14
Para enfrentar esse problema, o TJPR poderá adotar algumas Medidas, por exemplo:
Postergar ou cancelar projetos previstos;
Suspender concursos para novos servidores;
Cancelar o início de novas licitações para aquisição de bens e serviços.
Mas também existe o Risco da arrecadação do Estado ter uma variação positiva. Neste caso outras Medidas poderiam ser tomadas: Novos projetos, novas contratações, etc.
Problema x Risco: exemplo
Risco pode ter consequências
positivas
Consequência positiva = OPORTUNIDADE

## Slide 15
Quais outros riscos na esfera orçamentária e financeira poderíamos considerar nesse momento?
Problema x Risco: exemplo

## Slide 16: Por que implantar a Gestão de Riscos?
Você pode me conhecer
Mas você não tem ideia de quem eu sou

## Slide 17: O que é Gestão de Riscos?
  Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere ao risco.
  Conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar risco. Processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos.
Identificar
Analisar
Avaliar
Tratar
Monitorar

## Slide 18: O que é Gestão de Riscos?
GOVERNANÇA
COMPLIANCE
RISCOS

## Slide 19: Gestão de riscos no Tribunal
  A gestão de riscos já está presente no Tribunal, porém ela não é uma atividade realizada de forma padronizada e institucionalizada.
  O que se objetiva com a implantação da Gestão de Riscos é estabelecer a política institucional de riscos aplicável a todos.
INFORMAL
FORMAL

## Slide 20: Definições de Risco
ISO
Efeito da incerteza nos objetivos.
TCU e CNJ
Possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades.
Um efeito é um desvio em relação ao esperado - positivo e/ou negativo.
Possibilidade de que um evento venha a ocorrer e afete negativamente a realização dos objetivos.
COSO

## Slide 21: Riscos acompanham objetivos
Só tem sentido se falar em riscos em relação a objetivos, sejam explícitos ou não!
Objetivo: entregar estádio a tempo para a Copa do Mundo segundo padrão de qualidade acordado com a FIFA.
Riscos:
greves dos operários
acidentes
...
Obras do estádio Itaquerão-SP

## Slide 22
Portal R7 (www.r7.com.br)
Folha de São Paulo (www.folha.uol.com.br)

## Slide 23: Gestão de Riscos

## Slide 24: Gestão de Riscos

## Slide 25: Identificação de Riscos
Se
riscos são eventos que podem impactar os objetivos
Então
deve-se adotar medidas para lidar com riscos
Porém
como não se pode lidar com aquilo que não se conhece, riscos devem ser identificados!

## Slide 26
A identificação de riscos requer:
um objetivo claramente definido;
os eventos que podem impactar esse objetivo;
suas causas;
suas consequências e impactos no objetivo.
Identificação de Riscos

## Slide 27: Componentes do Risco
Causa
Evento
Consequência
Risco

## Slide 28: Componentes do Risco - Causa
Fontes
de Risco
Vulnerabilidades
CAUSA

## Slide 29: FONTES DE RISCO
Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco:
  Pessoas;
  Processos;
  Sistemas;
  Infra-estrutura física ou organizacional;
  Tecnologia;
  Eventos externos (não gerenciáveis).

## Slide 30: VULNERABILIDADES
Inexistências, inadequações ou deficiências em uma fonte de risco.
Exemplo:
Na Fonte Pessoas: falta de treinamento.
Na Fonte Sistema: regra de negócio equivocada.

## Slide 31: Componentes do Risco - Causa
Fontes
de Risco
Vulnerabilidades
CAUSA

## Slide 32: Componentes do Risco - Evento
É a possibilidade de algo acontecer e ter um impacto nos objetivos, esse algo é o evento potencial, que pode ser positivo ou negativo.
Evento negativo = PROBLEMA
Evento positivo = OPORTUNIDADE

## Slide 33: Componentes do Risco - Consequência
Resultado de um evento sobre os objetivos.
ESTRATÉGICOS
OPERACIONAIS
Possíveis impactos:
- Financeiro ($ custo/receita)
- Prazo (cronograma)
- Qualidade
- Escopo
- Imagem ou reputação.
Objetivos

## Slide 34: Identificação de Riscos - Exemplo
  OBJETIVO TSE:
  Realizar recadastramento biométrico de 14,2 milhões de eleitores até março de 2014.
  RISCOS:
  Eleitores desinformados não comparecerem aos cartórios eleitorais dentro do prazo
  Eleitores comparecerem sem portar os documentos necessários
  Pane no sistema de informação do TSE
Causa
Evento
Consequência

## Slide 35: Gestão de Riscos

## Slide 36: Análise de Riscos
Envolve a apreciação das causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer.
Objetiva:
Desenvolver a compreensão dos riscos.
Fornecer subsídios para a decisão, estratégia e método para o tratamento de riscos.

## Slide 37: Análise de Riscos
Causa
Evento
Consequência

## Slide 38: Análise de Riscos
Um risco é avaliado em termos de probabilidade de ocorrência e de impacto sobre os objetivos.
Quanto maior a probabilidade e maior o impacto, maior é o nível do risco.
Nível do Risco = Probabilidade x Impacto

## Slide 39: Análise de Riscos
Porque
a organização está exposta a uma grande quantidade de riscos e não existem recursos (tempo, dinheiro, pessoas) para lidar com todos os riscos identificados.
Então
deve-se concentrar recursos para lidar com os riscos que mais podem impactar (riscos-chave) os objetivos da organização, do processo, do projeto.

## Slide 40: Matriz Impacto x Probabilidade
Legenda: Nível de Risco |  |  |  |  |  | 
Extremo |  | Alto |  | Médio |  | Baixo
IMPACTO | 5 |  |  |  |  | 
 | Muito Alto |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  | 
 | Alto |  |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  | 
 | Médio |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  | 
 | Baixo |  |  |  |  | 
 | 1 |  |  |  |  | 
 | Muito Baixo |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
 |  | PROBABILIDADE |  |  |  | 
Extremo
Alto
Médio
Baixo

## Slide 41: Matriz Impacto x Probabilidade
Legenda: Nível de Risco |  |  |  |  |  | 
Extremo |  | Alto |  | Médio |  | Baixo
IMPACTO | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
 | Muito Alto |  |  |  |  | 
 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
 | Alto |  |  |  |  | 
 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | Médio |  |  |  |  | 
 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | Baixo |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | Muito Baixo |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
 |  | PROBABILIDADE |  |  |  | 

## Slide 42
RISCO INERENTE
  Risco “bruto” do negócio, do processo, da atividade etc., antes de qualquer tratamento ou controle.
RISCO RESIDUAL
  Risco remanescente após o tratamento do risco (controles internos).
Análise de Riscos – Efeito dos controles
CONTROLES
GERENCIAIS
!
Não existe risco zero!

## Slide 43
Risco inerente
Risco inerente
Controles Gerenciais
Risco Residual
Apetite a riscos
Análise de Riscos – Efeito dos controles
!
Não existe risco zero!
Objetivo dos controles é levar o risco para um nível inferior ao apetite a riscos da instituição.

## Slide 44
Avaliação de Risco – Exemplo
RISCOS IDENTIFICADOS | ANÁLISE/ AVALIAÇÃO | TRATAMENTO (CONTROLE GERENCIAL) | NÍVEL DE CONTROLE | RISCO RESIDUAL
RISCO 1: pagar despesa ao credor errado. | Probabilidade: Média (nível 3) Impacto: Alto (nível 4) Nível de Risco: Alto (nível 12) | Dupla verificação. Confronto das informações do credor / dados bancários informados no pedido de pagamento e cadastro de fornecedores. | Forte (nível 5, multiplicador 0,20) | MUITO BAIXO (nível 2,4)
RISCO 2: pagar valor diferente daquele devido. | Probabilidade: Baixa (nível 2) Impacto: Alto (nível 4) Nível de Risco: Alto (nível 8) | Dupla verificação. Servidor que liquida despesa diferente daquele que envia o arquivo de pagamento ao banco. | Forte (nível 5, multiplicador 0,20) | MUITO BAIXO (nível 1,6)
RISCO 3: pagar despesa fora do prazo limite. | Probabilidade: muito alta (nível 5) Impacto: alto (nível 4) Nível de Risco: Extremo (nível 20) | Instrução normativa definindo processos e prazos de todas as áreas envolvidas. | Médio (nível 3, multiplicador 0,60) | ALTO (nível 12)
OBJETIVO: pagar a obrigação financeira corretamente: valor/credor/prazo.

## Slide 45: Matriz Impacto x Probabilidade
Legenda: Nível de Risco |  |  |  |  |  | 
Extremo |  | Alto |  | Médio |  | Baixo
IMPACTO | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
 | Muito Alto |  |  |  |  | 
 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
 | Alto |  |  |  |  | 
 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | Médio |  |  |  |  | 
 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | Baixo |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | Muito Baixo |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
 |  | PROBABILIDADE |  |  |  | 
Rs1
Rs3
Rs2

## Slide 46: Gestão de Riscos

## Slide 47: Avaliação de Riscos
A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões com base nos resultados da análise de riscos.
Envolve comparar o nível de risco encontrado com os critérios estabelecidos na Política de Gestão de Riscos.
Risco “A”
Risco “B”
Risco “C”
Riscos selecionados
para tratamento

## Slide 48: Avaliação de Riscos - Apetite a Risco
  Representa o quanto de risco a organização está disposta a aceitar em seus projetos, processos, atividades.
  É diferente para cada tipo de organização e está estabelecido na Política de Gestão de Riscos da instituição.
Governo, indústrias químicas e de saúde
Maioria das empresas
Investidores, empreendedores e empresas de tecnologia

## Slide 49
Avaliação de Risco – Exemplo
RISCOS IDENTIFICADOS | ANÁLISE/ AVALIAÇÃO | TRATAMENTO (CONTROLE GERENCIAL) | NÍVEL DE CONTROLE | RISCO RESIDUAL
RISCO 1: pagar despesa ao credor errado. | Nível de Risco: Alto (nível 12) | Dupla verificação. Confronto das informações do credor / dados bancários informados no pedido de pagamento e cadastro de fornecedores. | Forte (nível 5, multiplicador 0,20) | MUITO BAIXO (nível 2,4)
RISCO 2: pagar valor diferente daquele devido. | Nível de Risco: Alto (nível 8) | Dupla verificação. Servidor que liquida despesa diferente daquele que envia o arquivo de pagamento ao banco. | Forte (nível 5, multiplicador 0,20) | MUITO BAIXO (nível 1,6)
RISCO 3: pagar despesa fora do prazo limite. | Nível de Risco: Extremo (nível 20) | Instrução normativa definindo processos e prazos de todas as áreas envolvidas. | Médio (nível 3, multiplicador 0,60) | ALTO (nível 12)
OBJETIVO: pagar a obrigação financeira corretamente: valor/credor/prazo.
Apetite a riscos da instituição: Nível 10

## Slide 50: Gestão de Riscos

## Slide 51: Tratamento de Riscos
Consiste em selecionar uma ou mais opções de ações para implementação com vistas a modificar os níveis de risco (probabilidade e impacto).
RESPOSTA
Transferir
Mitigar
Aceitar
Evitar
Avaliar custos e benefícios da resposta.
Avaliar o efeito da resposta.
Avaliar os riscos secundários (risco do tratamento)
Designar um responsável pela resposta

## Slide 52: Tratamento de Riscos
Probabilidade
Impacto
Baixo Impacto /
Baixa Probabilidade
ACEITAR
Baixo Impacto/
Alta Probabilidade
MITIGAR
Alto Impacto /
Baixa Probabilidade
TRANSFERIR
MITIGAR
Alto Impacto /
Alta Probabilidade
EVITAR
TRANSFERIR
MITIGAR
Saída
Plano de Tratamento de Riscos

## Slide 53
Avaliação de Risco – Exemplo
RISCOS IDENTIFICADOS | ANÁLISE/ AVALIAÇÃO | TRATAMENTO (CONTROLE GERENCIAL) | NÍVEL DE CONTROLE | RISCO RESIDUAL | RESPOSTA | AÇÃO | RESPONSÁVEL PELA RESPOSTA
RISCO 3: pagar despesa fora do prazo limite. | Nível de Risco: Extremo (nível 20) | Instrução normativa definindo processos e prazos de todas as áreas envolvidas. | Médio (nível 3, multiplicador 0,60) | ALTO (nível 12) | MITIGAR | Monitorar prazos das etapas de pagamento. Emitir alerta próximo ao prazo final para pagamento. | Servidor A Unidade A
OBJETIVO: pagar a obrigação financeira corretamente: valor/credor/prazo.

## Slide 54: Gestão de Riscos

## Slide 55: Monitoramento de Riscos
Deve integrar o processo de gestão de riscos e ter a finalidade de:
    Garantir que os controles sejam eficazes e eficientes;
    Obter informações para melhorar o processo de avaliação dos riscos;
    Detectar mudanças no contexto interno e externo;
    Identificar riscos emergentes;
    Analisar e registrar eventos, mudanças, tendências, sucessos e fracassos visando melhoria contínua.

## Slide 56: Ciclo do Processo de Gestão de Riscos
Identificar
Analisar
Avaliar
Tratar
Monitorar

## Slide 57
Projeto de Implantação da Gestão de Riscos nas unidades administrativas do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

## Slide 58: APRESENTAÇÃO
Objetivos
Mapeamento e gerenciamento de riscos
Política de gestão de riscos do TJPR: documento contendo, com base em normas internacionais (ISO e COSO), os princípios da gestão de riscos, os objetivos, conceitos, competências, diretrizes e informações para o processo de gestão de riscos no Tribunal de Justiça

## Slide 59: UNIDADES ENVOLVIDAS
Unidades Administrativas
Núcleo de Controle Interno
Departamento de Planejamento
Assessoria Especial de Projetos da Presidência
Departamento do Patrimônio
Assessoria de Imprensa

## Slide 60
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
ETAPA 2: GTRisc e UA
Processo de Gerenciamento de Riscos
FASE 2 – IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
ETAPA 1: UA e DPLAN
Mapeamento dos principais processos de trabalho em âmbito administrativo
FASE 1 – PREPARAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO
Ação 1: UA
Criação de Grupo de Trabalho de Implantação da Gestão de Riscos GTRisc

## Slide 61: FASE 1 – Preparação do Ambiente Interno
AÇÃO 2.1: NCI
Capacitação em Gestão de Riscos – Foco Estratégico
AÇÃO 1: UA
Criação de Grupo de Trabalho de Implantação da Gestão de Riscos GTRisc
AÇÃO 2.2: NCI
Capacitação em Gestão de Riscos – Foco Tático e Operacional
AÇÃO 3: DPLAN
Diagnóstico de Processos de Trabalho
AÇÃO 2.3: NCI
Capacitação em Gestão de Riscos – GTRisc

## Slide 62: FASE 2 – Implantação da Gestão de Riscos
ETAPA 1: UA e DPLAN
Mapeamento dos principais processos de trabalho em âmbito administrativo
ETAPA 2: GTRisc e UA
Processo de Gerenciamento de Riscos

## Slide 63: GTRisc Grupo de Trabalho de Implantação da Gestão de Riscos
Propor a Política de Gestão de Riscos do Tribunal de Justiça
Atuar como gerente de projeto (verificar cumprimento do cronograma, acompanhar indicadores)
Canal de comunicação com a Alta Administração o andamento do projeto e seus resultados
Promover a cultura de gestão de riscos na organização
Capacitação específica para melhor conduzir atividades (gerir equipes, propor a política de gestão de riscos, elaborar relatórios, centralizar a comunicação)

## Slide 64: Papel do gestor no Projeto
Patrocinar a implantação do projeto e adoção da cultura da gestão de riscos
Participar da construção da matriz de risco e da definição do apetite a risco
Apoiar os gerentes de projeto
Alocar e gerir recursos (tempo e pessoas) das unidades administrativas

## Slide 65: RESULTADOS ESPERADOS
A adoção de cultura organizacional voltada à gestão por processos de trabalho e à gestão de riscos
O mapeamento dos principais processos de trabalho
O processo de gerenciamento de riscos nas unidades administrativas do Tribunal de Justiça

## Slide 66: BENEFÍCIOS DO PROJETO
Otimizar a utilização de controles gerenciais
Eliminar / diminuir o retrabalho
Maior eficiência no uso de recursos
Contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos
Conferir segurança na delegação e na tomada de decisões

## Slide 67
FASE 1 – PREPARAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
ETAPA 1: UA e DPLAN
Mapeamento dos principais processos de trabalho em âmbito administrativo
ETAPA 2: GTRisc e UA
Processo de Gerenciamento de Riscos
FASE 2 – IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS
Ação 1: UA
Criação de Grupo de Trabalho de Implantação da Gestão de Riscos GTRisc

## Slide 68
Joseph Campbell – A jornada do herói

## Slide 69
Muito Obrigado.